中央民族大学石榴籽体育管理小程序

中央民族大学石榴籽体育管理小程序 · 交接说明

本文是给下一位接手的人（或下一个 AI 会话）的入口。读完这一篇知道项目是什么、现在到哪一步、怎么验证、还有哪些坑。

最后更新：2026-10-23，优化前基线 00cb2b9；安全与性能优化见本批验收记录。

| 项目 | 事实 |
| --- | --- |
| 形态 | 原生微信小程序（WXML/WXSS/JS，零框架）+ 一个云函数 data |
| 规模 | 43 个页面、200 个云函数 action、52 个数据库集合、91 个云端镜像文件 |
| 测试 | npm test 3032 通过 / 0 失败（181 个测试文件） |
| 数据源 | 默认本地模拟（config.js 的 CLOUD_ENV_ID 为空），填上即走云端 |
| 真实云端验收 | 未完成：真机、事务并发、历史数据迁移都还没在云环境跑过 |
| 版本控制 | git，分支 master |

一、这个项目是什么

给校内六个体育协会（匹克球 pkb、乒乓 tt、羽球 bd、网球 tn、篮球 bk、足球 fb）共用的等级分与赛事系统，覆盖三层业务：

1. 协会级：个人赛、排行榜、协会空间（分组 / 通知 / 训练）。

2. 校级活动：石榴籽杯（学院团体赛）、运动会、跨校邀请赛。

3. 个人：注册入会、报名、录分确认、成绩与荣誉。

核心是一本可核验的等级分账本：比赛流水是唯一事实来源，但分数不是每次读时重算——确认比分时在同一个事务里逐场结算，结果写入 member_ratings，结算顺序由 rating_counters 的序号决定。这让「谁在第几场之后多少分」是确定的、可审计的。

二、分层与不可破坏的约定

pages / components  →  services（视图模型 + 数据源门面）  →  utils（纯函数）

│

tools/sync-cloud-lib.js（逐字节镜像）

▼

cloudfunctions/data/lib/（91 文件）

约定 1：纯函数不碰 wx、不碰 I/O。 utils/ 下全部可以在 Node 里直接跑，这是 3032 条测试能不开小程序就跑完的前提。

约定 2：镜像必须同步。 云端不能 require 目录外的文件，所以 tools/sync-cloud-lib.js 把纯模块复制进 cloudfunctions/data/lib/，tests/cloud-lib-sync.test.js 逐字节守着。改了源文件忘了同步，测试立刻红。

约定 3：只有一个云函数。 权限、身份解析、错误信封只写一份。新增接口 = 在 cloudfunctions/data/src/core/school-*-handlers.js 加一个 handler，同时在 services/school-cloud.js 登记。

约定 4：业务失败包在顶层 ok:true 里。 只有基础设施故障才返回顶层 ok:false。前端据此区分「拿到失败对象」与「抛异常」，两条数据源才不会分叉。

约定 5：请求必须带协议版本。 { protocolVersion: 2, schoolId, association, action, payload }；旧协议已完全下线。

约定 6：演示身份不要乱改。 演示账号由 school-seed.js / school-mock.js 维护，页面与协议测试依赖其身份关系；不要把它当真实账号配置。

三、数据模型速览

| 层 | 集合 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| 平台账号 | users | 一个微信号一条，openId 唯一 |
| 学校会籍 | school_members | 「某人在某校」的状态与学院 |
| 校级角色 | school_roles | 校级管理员 |
| 协会角色 | memberships | staff 学院负责人 / leader 协会负责人 |
| 学校 × 协会 | school_associations | 该校是否启用该协会 |

比赛与分数：matches（流水，含个人赛、学院赛小场、日常约球）→ 确认时结算 → member_ratings（当前评级）+ rating_counters（序号）。赛事积分与训练积分是独立聚合，不进评级表。

其余按域分包：events / event_signups（个人赛）、college_events / college_entries / ties / lineups（石榴籽杯）、live_scores（实时台）、association_* / training_registrations（协会空间）、exchange_*（跨校）、15 个 sports_meet_*（运动会）。

完整 47 张表与字段见 云开发控制台操作指南 第二节。

四、计分口径（改代码前必须知道）

| 项 | 值 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 起评分 | 男 1450 / 女 1300 | utils/elo.js |
| 定级 | 前 5 场按对手水平定，向下取 50 倍数 | utils/elo.js |
| 日常 K | 16（全员统一，不再分段） | utils/elo.js |
| 赛事 K | 一级 32 / 二级 24 / 三级 16 | utils/elo.js |
| 不计分 | 双打、弃权、跨校邀请赛、运动会 | school-rating-service |
| 防刷 | 一对会员每赛季 15 场日常约球 | constants.RATED_PAIR_LIMIT |
| 赛事积分 | 参与 2 + 名次档（20/14/10/7/4）× 等级倍数（×4/×2/×1） | utils/points.js |
| 网球 | 分 → 局 → 盘；一局 4 分、一盘 6 局（或 4 局短盘）、6:6 抢七 | utils/match-format.js |

已确认生效的比赛不可撤销——这是刻意的产品决定，不是缺口。撤销链（revokeSchoolMatch）在 Elo 逐场结算改造时整体删除，改判只能在「待确认」阶段驳回。

五、怎么验证

npm test                  # 全量（3032 条）

npm run test:py           # 导入工具的 Python 契约

npm run check:cloud-sync  # 镜像是否漂移

node tools/acceptance-audit.cjs   # 验收探针

测试分三层：纯函数（算法、校验、赛制）、服务层（内存仓储 S2）、页面装配（tests/page.test.js 直接把页面配置喂给假 wx 运行）。

没有覆盖的：真实云数据库事务、真机渲染、微信登录态、文件存储。

六、部署（三步）

1. miniprogram/config.js 填 CLOUD_ENV_ID。

2. 按云控制台指南建 52 个集合（权限「所有用户不可读写」）。

3. npm run sync:cloud → 上传部署 cloudfunctions/data → 建学校与协会 → 提第一个校级管理员。

漏第 3 步的部署，症状是「该操作尚未支持学校范围」。

七、当前状态与剩余工作

已落地且有测试：四协会与分协会配色、协会空间（分组/通知/训练）、个人赛全流程、石榴籽杯（学院赛迁入校级活动）、运动会栏目（发起→报名→编排→录分→发布→总榜）、跨校邀请赛六赛制、实时计分台（含网球三层计分）、Elo 逐场结算、会员审核与三级角色、跨校隔离。

明确未做 / 有风险：

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 真实云端验收 | 事务冲突与重试、真机表现、并发确认 |
| 历史数据迁移 | tools/import-matches.py 产出 status=1，不经结算链，直接导入会让比赛存在但等级分不变（见云控制台指南第七节） |
| ~~rankings 退役遗留~~ | 已清干净（常量、仓储适配、内存实现），集合总数 52 |
| 运动会真实赛事校验 | 田径规则对照审查已完成，但只在本地数据上跑过 |
| 管理员「改当前分」 | 旧孤儿链已删；若产品需要，需按 adjustment 记录重新实现 |

八、文档怎么读

| 想干什么 | 读哪份 |
| --- | --- |
| 上手操作（发布、抽签、录分、名次） | 赛事管理员操作手册 |
| 进控制台（集合、账号、角色、赛季、救急） | 云开发控制台操作指南 |
| 施工队列与历史批次 | AI 接手与后续施工指南、施工切片账本 |
| 某个功能为什么这么设计 | 对应的「需求与实施方案」，例如 网球计分、石榴籽杯、运动会发布准备 |
| 本地演示用哪个账号 | mock 演示账号 |

docs/ 下带「验收记录」「只读审计」「隐患」字样的文件是当时的施工留痕，不随代码更新，读的时候以文件日期为界，不要当成现状。

—— 交接说明结束。有疑问先看代码与测试，再看对应方案文档，最后才依赖本文。——

九 安全与性能优化交接

七项问题的本地修复已完成：他人学号按审核权限控制；新账号使用不可逆的稳定编号；注册与修改复用昵称头像校验；球队清理事务内重读成员身份；名录在数据库内关联与分页；篮球足球个人成绩按关联历史读取；限流桶正常流量下回收并保护容量。

新增 4 个共享模块，云端镜像由 87 增至 91。接口、页面和集合数量不变。新增 19 项回归，详见验收记录。发布前必须完成实施方案中的存量账号与目录字段迁移、新索引、云函数重部署及真机验收。离线工具不会自行连接或修改云端。