中央民族大学石榴籽体育管理小程序

开发进展汇总    2026 年 10 月 11 日

一、项目概况

本项目是面向中央民族大学各体育协会成员的微信小程序，核心目标有五件事：会员注册登录、比赛成绩记录、赛事组织（发布 / 报名 / 签到 / 抽签 / 名次）、学院团体赛与等级分（Rank）自动计算。技术上采用微信小程序原生开发，不引入第三方 UI 库；后端计划使用微信云开发，本地则以「模拟数据 + 一行切换」的方式独立运行，保证在云环境就绪之前界面与算法都能完整跑通。

项目当前规模如下：

| 项目 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 源码总行数 | 41,176 行 | miniprogram/ 目录（js / wxml / wxss / json） |
| 测试代码行数 | 33,540 行 | tests/ 目录，共 68 个测试文件 |
| 自动化测试 | 2095 条 / 196 个套件 | 全部通过，命令 npm test，秒级完成 |
| 页面 | 26 个 | 5 个 tabBar 页 + 21 个功能页，全部接入数据源门面 |
| 等级分池 | 2 个 | 单打（男女合并计算）、双打（不分男女） |
| 排行榜项目 | 3 个 / 2 种榜 | 男单、女单、双打；等级分榜 / 进步榜 |
| 模拟数据 | 每协会 24 名会员 / 约 645 场比赛 / 7 场赛事 | 由固定随机种子生成，每次完全一致；7 场赛事中 6 场已结束（另 1 场进行中） |
| 初始分 | 男 1450 / 女 1300 | 见第四节 |
| 数据动作 | 66 个（29 读 + 37 写） | mock 与 cloud 一一对应，tests/datasource.test.js 强制校验 |
| 数据集合 | 14 个 | 个人赛 7（users / matches / events / event_signups / announcements / seasons / audit_logs）+ 学院赛 4（college_events / college_entries / ties / lineups）+ 多协会 2（memberships / live_scores）+ 榜单快照 1（rankings） |

多协会改造（2026-10 起）：小程序已从「单一匹克球俱乐部」扩为「一个平台承载校内多个体育协会」，首批 pkb 匹克球 / tt 乒乓 / bd 羽球。协会采用代码注册表（utils/associations.js），按 N 个设计，新增协会只动注册表一处，不改业务逻辑、不改数据库、不改云端接口；账号全局一份（以 OpenID 唯一），注册即自动属于全部协会，实名信息全局共用。内容数据（比赛 / 赛事与报名 / 公告 / 学院赛 / 实时比分 / 赛季 / 排行榜）按 association 字段隔离，积分与等级分各协会独立，学院名单三个协会共用一份。角色由「会员 / 学院负责人 / 管理员」扩为「会员 < 学院负责人 < 协会负责人 < 管理员」：协会负责人由全局管理员任免、可一人负责多个协会，在本协会内等同管理员；学院负责人由本协会的协会负责人或管理员任免。界面首次进入选择协会，首页与「我的」提供切换入口、只切中间三个界面，默认取「该用户比赛最多的协会」且不记忆。分期 P0 地基、P1 数据隔离内核、P2 处理器隔离、P3 客户端门面与 mock、P4 界面与品牌均已完成；P5 规则参数化、P6 迁移与上线待做。详见《石榴籽体育管理小程序-需求整理》《石榴籽体育管理小程序-施工方案》。

二、整体架构

代码按「算法层 → 数据层 → 视图层」三层组织，一条硬性纪律是：所有算分的代码都不允许出现任何微信 API。这样算法可以在 Node 里直接跑测试，不必启动小程序模拟器，也不会因为「在微信里跑才出错」而返工。

| 层 | 目录 | 职责 | 能否脱离微信测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法层 | miniprogram/utils/ | ELO 计算、积分、统计、格式化、赛制校验、图表几何 | 可以 |
| 数据层 | miniprogram/services/ | 模拟数据生成、回放引擎、mock/cloud 切换、视图模型 | 可以 |
| 视图层 | miniprogram/pages/、templates/ | 页面渲染与交互，只调用数据层 | 页面逻辑可测（page.test.js） |

各模块清单：

| 模块 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| utils/elo.js | 442 | ELO 数学层：单场分数变动、按性别取初始分、新人定级、赛季软重置、赛事等级 K |
| utils/rating.js | 246 | 状态层：管理每位会员在两个池中的分数、胜负、场次与入池起点 |
| utils/leaderboard.js | 385 | 展示层：排序、名次、进步榜、百分位 |
| utils/points.js | 107 | 积分规则：赛事参与分 + 名次档位分 × 等级倍数 |
| utils/stats.js | 414 | 个人统计：逐场明细、交锋记录、搭档记录、赛事名次 |
| utils/match-format.js | 236 | 赛制模型与成绩校验（分制 / 局制 / 逐局比分） |
| utils/chart.js / chart-view.js | 326 | 分数走势曲线的坐标换算与绘制 |
| utils/format.js / random.js / constants.js | 1,237 | 文案格式化、可复现随机数、全局常量（含 26 所学院与学院赛枚举） |
| utils/standings.js | 281 | 小组积分表：胜场、净胜、小组排名（学院赛 / 小组赛共用） |
| services/seed.js | 885 | 模拟数据生成器：隐藏实力 → 模拟胜负 → 生成流水 |
| services/replay.js | 701 | 回放引擎：按时间重放全部比赛，两遍回放实现新人定级；弃权与学院赛分流 |
| services/mock.js / cloud.js / index.js | 2,335 | 数据源双实现，改一行常量即可切换 |
| services/auth.js / user-store.js | 479 | 登录注册、实名校验、账号台账与审核状态流转 |
| services/match-record.js / match-store.js | 732 | 比赛立场判断、确认 / 驳回 / 撤销、记录组装、弃权判定 |
| services/permission.js / role-store.js | 146 | 权限原语：账号有效性、本学院范围（managesCollege）与干事任免 |
| services/member-review.js | 315 | 会员审核权限、防自审、驳回校验 |
| services/home-view.js 等 9 个视图模型 | 3,287 | 首页 / 榜单 / 比赛 / 录入 / 个人 / 审核 / 赛事 / 学院赛的数据组装 |
| templates/member-view.* | — | 「我的」与「他人主页」共用的界面模板，避免两处漂移 |
| utils/bracket.js | 171 | 单败淘汰签表：标准种子顺序、轮次配对、轮空（bye）处理 |
| services/draw.js | 757 | 抽签：按手工 / 等级分 / 赛季积分确定种子并落座 |
| services/event.js / event-store.js | 1,101 | 赛事发布、报名 / 取消、签到、名次、状态推进与权限 |
| services/format-plan.js | 774 | 赛制方案：把项目的赛制 / 抽签 / 积分口径组装成可复用的方案对象 |
| services/season.js / season-store.js | 131 | 赛季编号、软重置权限与赛季概况 |
| services/announcement.js / announcement-store.js / announcement-view.js | 496 | 公告发布、归档与展示 |
| services/college-event.js | 485 | 学院赛发布：小项序列、兼项、名单上下限、胜负算法与净胜口径 |
| services/college-entry.js | 318 | 学院名单：本学院校验、在册校验、人数上下限、审核流转 |
| services/college-draw.js | 241 | 学院赛抽签：锁定名单、学院落签位、手工种子 |
| services/college-tie.js | 707 | 大场与排阵：两级开赛、四种胜负汇总、轮次推进、弃权判定、ELO 资格 |
| services/college-lineup.js | 337 | 出场安排：自动沿用上次、换替补、兼项与未排满校验 |
| services/college-store.js | 349 | 学院赛内存台账：学院赛 / 名单 / 大场 / 排阵 |
| services/college-view.js | 692 | 学院赛视图模型：列表 / 详情 / 名单 / 审核 / 排阵 / 名次 |

三、已完成的功能

3.1 等级分算法（两个池完全隔离）

采用 ELO 算法：E = 1 / (1 + 10^((对手分 − 自己分) / 400))，R′ = R + K × (实际结果 − 期望结果)。K 值定为16，赛事k值随赛事等级改变。

池的划分（重要变更）：早期设计为「男单 / 女单 / 双打」三个互不相通的池，现已合并为「单打 / 双打」两个池。原因是男女之间存在互相对打的情况，拆成两个池会让跨性别那几场没有归属，分数也无法互相比较。合并后所有单打在同一把尺子上比较；排行榜仍按性别拆出「男单榜」「女单榜」，但那只是展示口径，底层取的是同一个单打池的分数。双打仍不区分性别，男双、女双、混双同池竞技。

3.2 初始分与新人定级

初始分不再是固定 1000，也不是「按池内中位数动态决定」，而是按性别取固定值：男会员 1450，女会员 1300（genderInitialGap = 150）。零和池里池内平均分恒等于各人起点分的加权平均，起点定得比全池真实平均（约 1390）高多少，全体分数就整体虚高多少；实验显示 1450 的系统性偏差最小。

中途入会者按「前五场对手」定级：赢过至少一场，取被他击败的对手中分数最高者向下取到 50 的整数倍；一场没赢，取遇到过的最低分对手向下取整，且不超过本人性别的初始分。实现上跑两遍回放：第一遍采集定级依据，第二遍带起点分正式回放。

早期版本在拿不到定级分时会退回「当时池内会员的中位数」，导致本应从统一初始分起步的元老起点在 1494~1515 之间浮动；该兜底路径已删除，相关的 calculateMedian / calculateDynamicInitialRating 一并移除。

3.3 赛季软重置

R′ = R × 0.75 + 锚定分 × 0.25，锚定分取初始分 1450（早期文档写的是 1000）。applySeasonalReset 与 applySeasonalResetToUser 已实现并有测试；赛季管理入口也已完成（pages/season-manage，执行重置需 ROLE.ADMIN），重置时会同步刷新 startElo 快照，进步榜不再跨赛季算错。

3.4 积分与进步榜

等级分回答「谁更强」，是零和的；积分回答「谁打得勤、成绩好」，可以累积。积分只来自赛事（决策 9）：每完成一次赛事，按最终名次记一次账——参与分固定 2 分，名次分按档位 1→20 / 2→14 / 3→10 / 4→7 / 5–8→4，再乘赛事等级倍数（一级 ×4 / 二级 ×2 / 三级 ×1）；未进八强只拿参与分，双打赛事不计分。日常约球不再产生积分，只影响等级分，避免奖励「刷场次」。进步榜按「入池起点到现在的涨分幅度」排名，并要求至少出场 5 场，避免只打一两场的人靠偶然大涨霸榜。

3.5 模拟数据与回放引擎

为了让界面和算法在云端就绪前就能完整验证，用回放的方式「造」出一整套自洽的历史数据：

先给每人一个隐藏的真实水平（不对外展示，仅用于模拟胜负）

用真实水平之差算出胜率，据此模拟每场比赛的胜负

再用 ELO 从零开始逐场回放，让等级分自己「长出来」

这样做的好处是：生成的分数是真实比赛结果推出来的，不是手编的；反过来还能检验算法——如果回放出的分数不收敛，说明参数有问题，立刻就能发现。所有随机都走固定种子（DEFAULT_SEED = 20260901），每次生成的数据完全一致：每协会 24 名会员、约 645 场比赛、7 场赛事、6 条公告，赛季跨 2026-04-06 至 2026-08-22，其中 3 名中途入会者会触发定级。7 场赛事中 6 场已结束、1 场进行中（演示用），已结束的可直接查看名次分、赛事积分榜与完整签表。

3.6 赛制与成绩录入校验

成绩录入的区间已明确定义：

| 维度 | 取值 |
| --- | --- |
| 每局目标分 | 11 分 / 15 分 / 21 分 |
| 局制 | 一局一胜 / 三局两胜 / 五局三胜 |
| 每局规则 | 先到目标分且净胜 2 分，且不封顶 |

「不封顶」意味着 11:9 合法、11:10 不合法（还没打完），12:10、13:11、17:15、23:21 都合法。校验器不仅能判合法与否，还能反向推出胜方，因此「winner」字段不再需要人工填写，「记为 A 胜、比分却是 B 赢」这类数据从此不可能出现。报错文案也做了区分：10:8 报「没有人打到 11 分」，而不是「领先不足 2 分」，避免误导录入的人。

3.7 页面（全部完成并接入数据源）

| 页面 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | tabBar | 公告（置顶优先）、最近比赛、我的分数卡（分数 / 近期状态 / 排名）、赛季概况 |
| 排行榜 | tabBar | 男单 / 女单 / 双打 × 等级分榜 / 进步榜，「我在本项目的排名」 |
| 比赛 | tabBar | 全部 / 我参与 / 待确认；确认比分、驳回 / 撤销（理由必填） |
| 赛事 | tabBar | 报名中的赛事、我的报名、赛事积分榜、管理员发布入口；个人赛与学院赛并列表 |
| 我的 | tabBar | 分数走势曲线、赛事名次、交锋记录、搭档记录、逐场战绩、会员审核入口 |
| 他人主页 | 功能页 | 与「我的」共用同一套模板与样式，仅数据对象不同 |
| 登录 / 注册 | 功能页 | 微信一键登录、实名信息填写（含学院必选）、待审核状态展示 |
| 录入成绩 | 功能页 | 单打 / 双打、分制局制、逐局比分与实时胜负判定 |
| 会员审核 | 功能页 | 待审核 / 已处理；通过、驳回（理由必填）；无权则整页拦截且不下发申请人资料 |
| 赛事详情 | 功能页 | 报名 / 取消、签到、手工指定种子、签表（抽签结果与逐轮比分）、名次 |
| 发布 / 编辑赛事 | 功能页 | 等级、赛制、种子口径与数量、季军赛口径 |
| 名次录入 | 功能页 | 录入最终名次，据此结算赛事积分 |
| 公告列表 | 功能页 | 公告浏览与详情 |
| 公告管理 | 功能页 | 发布、归档（需 STAFF） |
| 公告编辑 | 功能页 | 公告正文编辑 |
| 资料编辑 | 功能页 | 昵称、性别、联系方式等资料维护 |
| 个人详情 | 功能页 | 从「我的」点头像进入，承载分数走势与各项细账 |
| 赛季管理 | 功能页 | 赛季编号与软重置（需 ADMIN） |
| 学院赛发布 / 编辑 | 功能页 | 小项序列、兼项开关、名单上下限、胜负算法与净胜口径（需 ADMIN） |
| 学院名单提交 | 功能页 | 干事勾选本学院在册队员，提交 / 修改名单（含替补） |
| 学院名单审核 | 功能页 | 管理员审核各学院名单，通过 / 退回（理由必填） |
| 学院赛详情 | 功能页 | 大场列表、赛事级与大场级两级开赛、各小场录分入口、学院名次 |
| 大场排阵 | 功能页 | 干事针对某个大场提交出场安排，自动沿用上次、换替补 |
| 学院小场录分 | 功能页 | 录分 / 确认 / 记弃权，单打小场确认即结算个人 ELO |
| 学院名次录入 | 功能页 | 录入学院名次并结束赛事（需 ADMIN） |

排行榜刻意过滤掉「从未在该池出场」的会员，并重新连续编号，避免起点分僵尸账号占位。

3.8 赛事闭环（发布 / 报名 / 签到 / 名次）

赛事把「打一场正式比赛」的全过程固定成一条流水线：管理员发布赛事（填等级、赛制、种子口径与数量）→ 会员在赛事页报名 / 取消 → 赛事当天签到 → 赛后录入名次并结束赛事。赛事状态只有「未开始 / 进行中 / 已结束」三态；报名记录一旦产生就不删除，取消了也留着（置为已取消），既便于审计，也靠同一条记录防重复报名。名次是赛事积分的唯一依据，所以「录入名次」提交即结束赛事，不留「有名次但未结束」的中间态。

积分与名次分只认最终名次（决策 9）：一次赛事记一次账，不逐轮累加；双打赛事不计分。赛季积分榜放在赛事页，回答「谁投入」；等级分榜在排行榜页，回答「谁更强」——两把尺子分开展示，避免用户拿积分比实力。赛季方面，season 集合只保留一条当前记录，编号从 1 起递增（不会拿写缓存版本号顶替）；软重置需 ROLE.ADMIN，执行后同步刷新 startElo 快照。

3.9 赛事自动抽签（单败淘汰）

单打与双打赛事都支持一键抽签：先按选定口径排出种子（手工指定 / 按等级分；双打没有赛季积分，故去掉了「按赛季积分」这一来源，双打的种子按两人同池等级分之和排序），再按标准种子顺序（1 对 N、2 对 N−1……）把选手落到签位上，种子数量取 2 / 4 / 8（双打按种子「组数」计，每组两人）。签表大小按实际报名人数向上取到 2 的幂，空出的位置为轮空（bye）——轮空不生成比赛，直接让对手晋级。

签位是确定的：eventMatchKey(eventId, round, stage, slot) 保证同一场次在多次读取时是同一个键；重抽只在「赛事开始前且没有任何已确认比赛」时允许。签表逐轮推进：上一轮比分确认后，胜者自动填入下一轮。季军赛有两种口径——并列季军（默认，不生成比赛）或打三四名（生成 bronze 轮）。赛事详情页按轮次渲染签表，并给出「未录分 / 待确认 / 已完成」的按钮口径。

抽签支持手工指定种子：赛事详情页在抽签前提供「指定种子顺序」面板，按顺序点选种子后连同随机值一起传给 drawEvent；重抽仅在开赛前且没有任何已确认比赛时允许。

3.10 学院团体赛（第三条链路）

学院赛以「新增一条链路」的方式落地，个人赛与日常约球完全不受影响。链路为：管理员发布学院赛（小项序列、兼项开关、名单上下限、胜负算法与净胜口径）→ 各学院干事提交本学院名单 → 管理员审核 → 管理员抽签（锁定名单、学院落签位）→ 管理员点赛事级「开始」生成首轮大场 → 双方干事各提交出场安排 → 双方排阵齐后管理员点该大场「开始」→ 逐个小项录分确认 → 该轮打完后自动生成下一轮 → 全部结束由管理员录入学院名次。

口径上，学院赛与个人赛严格隔离：小场写进现有 matches 集合并带 competition='college' 等归属字段，以便复用 ELO 回放；单打小场确认即按一级 K=32 结算个人 ELO，双打小场不计；学院赛不产生任何个人赛事积分；录入学院名次只落 college_events.results，不影响任何人的等级分与积分。弃权规则（D41–D43）两条链路共用：本人（个人赛）或管理员（大场）记弃权后，回放整场跳过 ELO，对手直接晋级，大场汇总按对手获胜计入。

防呆：干事未排人不能提交排阵，双方排阵未齐的大场不能开始，从源头减少弃权；所有学院范围写操作先过 managesCollege（管理员通行、干事仅本学院）。

四、当前参数口径（以代码为准）

| 参数 | 取值 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 男会员初始分 | 1450 | utils/elo.js DEFAULT_CONFIG.initialRating |
| 性别起点差 | 150（女会员 1300） | utils/elo.js genderInitialGap |
| K 值 | 16 |  |
| 新人定级 | 前 5 场对手，步长 50 | elo.calculatePlacementRating |
| 赛季软重置 | 保留 0.75，锚定 1450 | elo.applySeasonalReset；services/season.js |
| 零和模式 | 开启 | DEFAULT_CONFIG.zeroSum |
| 积分 | 赛事参与 2 分；名次分 20 / 14 / 10 / 7 / 4 × 等级倍数 | utils/points.js |
| 赛制 | 11 / 15 / 21 分，一 / 三 / 五局制 | utils/match-format.js |
| 赛事等级倍数 | 一级 ×4 / 二级 ×2 / 三级 ×1 | utils/constants.js EVENT_LEVEL_MULTIPLIER |
| 赛事等级分 K | 一级 32 / 二级 24 / 三级16 | utils/elo.js DEFAULT_CONFIG.eventK |
| 抽签种子 | 手工 / 按等级分 / 按赛季积分；数量 2 / 4 / 8 | utils/bracket.js、services/draw.js |
| 季军口径 | 并列季军（默认）/ 打三四名 | utils/constants.js EVENT_BRONZE_MODE |
| 学院赛小项池 | 男单 / 女单 / 男双 / 女双 / 混双，同名可重复出现 | utils/constants.js LEG_DISCIPLINE |
| 大场胜负算法 | 打满比净胜 / 先到 N 场胜 | utils/constants.js TIE_ALGO |
| 净胜口径 | 小场胜场差 / 累计局分净胜 | utils/constants.js TIE_NET_MODE |
| 学院名单上下限 | 1–50 人（默认 4–20） | utils/constants.js ROSTER_LIMITS |
| 学院赛小项规模 | 至少 1 项、至多 20 项 | services/college-event.js LEG_PLAN_MIN / LEG_PLAN_MAX |
| 学院赛计分口径 | 单打小场按一级 K=32 计 ELO；双打小场不计；不产生个人赛事积分 | services/college-tie.js isEloEligibleMatch |
| 学院赛状态机 | 报名中 / 待开赛 / 进行中 / 已结束 | utils/constants.js COLLEGE_EVENT_STATUS |
| 大场状态机 | 待排阵 / 待开赛 / 进行中 / 已结束 | utils/constants.js TIE_STATUS |

五、工程质量与验证

全部算法与数据层逻辑都有 Node 单元测试覆盖，共 2095 条用例、196 个套件，npm test 秒级跑完。测试分两层：

单元测试（68 个测试文件）：ELO、回放、榜单、积分、统计、赛制校验、赛事与抽签（签表推进、种子确定、轮空处理）、赛季、公告、格式化、各视图模型、数据源门面、学院赛（发布 / 名单 / 抽签 / 两级开赛 / 排阵 / 汇总 / 轮次 / 名次）、弃权与权限矩阵。

页面装配自检（tests/page.test.js，241 条）：在 Node 里伪造最小 wx 环境，真实执行 26 个页面的 onLoad / onShow / 交互 / 提交，验证登录态、权限、确认后计分与撤销回滚等关键链路。

tests/datasource.test.js 断言 mock.js 与 cloud.js 的导出函数名一一对应，保证切到云端时不会边跑边发现接口缺失。

单元测试记录见配套文件《单元测试记录.xlsx》。

六、实验报告

为验证算法的实际表现，做了单打专项实验（tools/singles-experiment.js；参数与结果见 tools/singles-experiment-1450-1300.json；每个取值跑 10 个随机种子取平均）。只统计单打——双打一队里可能同时有男女，性别差异会被稀释。

6.1 当前口径的整体表现（男 1450 / 女 1300）

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 真实男女差距 | 171.5 分 |
| 等级分观察到的差距 | 143.6 分 |
| 差距还原度 | 84% |
| 整体平均绝对误差 | 55.6 分（男 50.2 / 女 62.0） |
| 与真实水平的相关系数 | 0.912 |
| 整体系统性偏差 | −7.5 分 |

6.2 性别起点差扫描

| 女比男低 | 观察差距 | 还原度 | 整体误差 | 女队误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（同起点） | 58.1 | 34% | 82.0 | 113.4 |
| 50 | 84.5 | 49% | 68.6 | 84.2 |
| 100 | 113.8 | 66% | 59.4 | 63.4 |
| 150（当前采用） | 143.4 | 84% | 58.0 | 58.4 |
| 200 | 174.3 | 102% | 64.7 | 70.4 |

6.3 初始分锚点扫描

| 男会员锚点 | 整体偏差 | 整体误差 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1300 | −162.3 | 164.0 | 0.915 |
| 1400 | −62.3 | 79.9 | 0.915 |
| 1450（当前采用） | −12.3 | 58.0 | 0.915 |
| 1500 | +37.7 | 63.2 | 0.915 |
| 1600 | +137.7 | 138.4 | 0.915 |

6.4 观察结论

同性别内部的排序还原得很好（相关系数 0.91 左右），强者仍排在前面。

男女之间的差距会被系统性压缩。原因是「男女对打」太少：合并成一个池不等于两组分数就自动可比，只有跨性别的那几场，分数才会在两组之间转移。目前模拟数据里混打比例约 25%。

起点差 150 与锚点 1450 是当前实验下的较优点；改这两个参数前应先重跑实验。

零和池的固有性质：池内总分守恒，池的平均分永远停在「各人起点分的加权平均」上，全体分数会整体平移，绝对刻度需要外部锚点才能校准（见第九节）。

七、历史修复的缺陷

引入成绩校验器之后，立刻暴露出几个此前一直存在、但测试没覆盖到的问题：

| # | 问题 | 影响面 | 根因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比分序列本身不可能发生：胜方已连赢两局（2:0 结束），却还有第三局的比分 | 642 场中 100 场 | 生成时随机挑一局让败方赢，可能挑到最后一局 |
| 2 | 会员出现在入会之前的比赛里 | 4 场 | 第 w 周第一天的 17:xx 排在了起始时刻 18:00 之前，折算成了第 w−1 周 |
| 3 | 测试本身有漏洞：只断言「局数是 2 或 3」，从不校验序列是否自洽 | — | 正是这个漏洞让 100 场错误一直躺着没被发现 |
| 4 | 「加载更多」按钮在总场次恰好等于分页上限时点了没反应 | — | 拿「已加载条数」和分页上限比，而不是和该会员的总场次比 |

修复后，全部 642 场比赛均通过正式校验器，不合法 0 场。生成逻辑改为：先排好「胜方 need−1 局 + 败方若干局」，打乱，最后补上决胜局。这样无论怎么打乱，比赛都恰好在胜方拿到制胜局时结束。

八、尚未完成

| 优先级 | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 云端接入 | 部署云函数与数据库，把门面从 MOCK 切到 CLOUD；等级分只允许云函数写；以事务防重复计分 |
| P0 | 历史数据导入 | 把俱乐部现有 Excel 成绩按 matches 结构导入，并确定赛季首场时间（新人定级的基准） |
| P1（已完成） | 赛事报名与签到 | 发布赛事、在线报名、扫码签到，顺带激活赛事参与积分 |
| P1（部分完成） | 榜单扩展 | 赛事积分榜已上线（赛事页）；周 / 月 / 赛季榜（常量 RANK_PERIOD、RANK_SORT_BY 已定义）尚未做 |
| P1（已完成） | 赛季管理 | 软重置入口已完成（pages/season-manage，需 ADMIN），重置时同步刷新 startElo 快照 |
| P2 | 段位 / 徽章 | 比裸分更好沟通，策划书建议优先做 |
| P2 | 防作弊 | 重复对阵拦截、异常提交检测 |
| P2 | 数据导出 / 订阅消息 / 场地预约 | 策划书二、三期功能 |
| 工程（已完成） | 建 git 仓库 | 已是 git 仓库（分支 master），历史提交完整可回溯 |
| 工程（进行中） | 文档同步 | 本文档与交接说明、策划书、管理员操作手册、云控制台指南已随 P1 / P2 / 学院赛同步更新 |
| P2 | （已完成）抽签手工种子入口 | 赛事详情页已提供「指定种子顺序」面板，manualOrder 直达数据层 |

九、附录：为什么分数反映不出真实实力

等级分表达的是「相对水平」，不是「绝对水平」。这不是 bug，而是 ELO 的固有性质。

9.1 原因：ELO 只能表达相对实力

ELO 的每一场更新都是零和的——一方加分，另一方必然减同样的分。于是整个池的总分恒定不变，等于「人数 × 各人起点分的加权平均」。均值被钉在起点分上，分数自然只能表达「比池内其他人强多少」，而无法表达绝对水平。

均衡时存在一个简明的换算关系：

分数 ≈ 真实水平 + ( 起点分 − 池内真实水平均值 )

这正是本项目要把起点分从 1000 上调到 1450 的原因：俱乐部当前活跃会员的真实水平均值约 1390，把起点定在 1000 等于给所有人整体平移约 −390 分，看起来人人都很弱；起点定到 1450 后，整体系统性偏差收窄到约 −12 分（见第六节锚点扫描）。

9.2 两种让分数更接近绝对水平的办法

1）外部锚点：内部数据无法自己确定绝对刻度，必须从外部定参照，例如约定「校队主力 = 1900」「刚入门 = 1100」。落地方式是入会时安排几场「定级局」，与已知水平的会员交手；本项目已实现的「按前五场对手定级」就是这一思路的雏形。

2）显示相对量：既然 ELO 只能提供相对信息，界面就不必硬拗绝对分数。可以按池内百分位切段位（前 5% 金牌、前 20% 银牌……），或者显示「超过了 X% 的会员」。在俱乐部场景下，段位比裸分更好沟通。个人主页已展示百分位；段位 / 徽章尚未实现，是后续规划项。

十、近期提交（P1 / P2）

| 提交 | 内容 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| c90ab9e | 干事（学院负责人）任免与学院范围权限（M1） | 学院赛 |
| 626a214 | 学院名单定为 26 所并迁入 constants，去掉「其他」（M0） | 学院赛 |
| 183269b | 学院赛设计方案与施工规划文档 | 学院赛 |
| 13d634b | 赛事自动抽签（单败淘汰、种子排位、逐轮推进与签表） | P2 |
| 039e7f8 | 赛季编号不再拿写缓存版本号顶替，未开始新赛季前恒为第一赛季 | 修复 |
| 4ad3d12 | 赛事闭环（发布 / 报名 / 签到 / 名次录入）与赛事计分 | P1 |
| 7edd6f8 | 赛季管理、赛事积分榜与资料编辑页 | P1 |
| 4100b8c | 「我的」页补取数据加载态，不再先闪一句「没有找到这位会员」 | 修复 |