中央民族大学石榴籽体育管理小程序

学院赛施工规划

技术方案 · 数据模型 · 云函数接口 · 权限 · 页面 · 分期施工

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 《学院赛设计方案》的技术落地版，指导开发与验收 |
| 决策依据 | 设计方案中已确认的 32 项决策（D1–D32） |
| 施工方式 | 按里程碑 M0–M6 顺序推进，每个里程碑可独立验收 |
| 前置条件 | 尚未上云、无存量数据，可直接改模拟数据，无需迁移 |

一、总体架构与技术选型

1.1 三条互不干扰的链路

学院赛以「新增一条链路」的方式落地，而不是改造现有链路。三条链路的关系如下：

| 链路 | 单位 | 是否改动 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 个人赛 | 个人 | 完全不动 | ELO + 赛事积分 |
| 日常约球 | 个人 | 完全不动 | 仅 ELO |
| 学院赛（新） | 学院 | 全新 | 单打小场仅 ELO（按一级 K=32），双打不计，无名次分 |

1.2 分层与镜像约定

纯逻辑放 miniprogram/utils/；门面与视图模型放 miniprogram/services/；页面只调用服务层。

所有纯逻辑模块必须登记进 tools/sync-cloud-lib.js 的 MANIFEST，镜像到 cloudfunctions/data/lib/。

云函数新增的编排逻辑放 cloudfunctions/data/src/core/，不参与镜像。

每轮改动后执行 npm run sync:cloud 与 npm run check:cloud-sync。

1.3 复用与不复用

| 能力 | 是否复用现有实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ELO 计算 | 复用 | utils/elo.js、rating.js 原样用于小场 |
| 局分 / 赛制 | 复用 | match-format.js 判定小场胜负 |
| 签表工具 | 复用 | utils/bracket.js 的抽签与种子分散逻辑，槽位改为学院 |
| 个人报名与 results | 不复用 | 学院赛用名单制与学院名次，语义不同 |
| 个人赛事回放 | 有限复用 | 小场进回放计 ELO，学院赛不进积分结算 |

二、数据模型设计

2.1 常量与枚举（miniprogram/utils/constants.js）

| 常量 | 取值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| COLLEGES | 26 所学院全名（不含「其他」） | 注册必选；学院主键即全名 |
| LEG_DISCIPLINE | MS 男单 / WS 女单 / MD 男双 / WD 女双 / XD 混双 | 小项项目池，可重复出现 |
| TIE_ALGO | FULL_POINTS 打满比净胜 / FIRST_TO_N 先到 N 场胜 | 大场胜负算法，管理员发布时二选一 |
| TIE_NET_MODE | WIN_DIFF 小场胜场差 / POINT_DIFF 累计局分净胜 | 「打满比净胜」的净胜口径，管理员发布时二选一 |
| MATCH_OUTCOME | NORMAL 正常打完 / FORFEIT 弃权 | 区分正常场次与弃权场次 |
| COLLEGE_EVENT_STATUS | 报名中 / 待开赛 / 进行中 / 已结束 | 学院赛专用状态机 |
| TIE_STATUS | 待排阵 / 待开赛 / 进行中 / 已结束 | 大场独立状态（支持大场级开始） |

COLLEGES 从 auth.js 迁到 constants.js，让云函数共享库一起拿到；auth.js 的校验改为引用常量。

2.2 users 变更

沿用现有 college 字段（学院全名）作为唯一学院标识，不新增 collegeCode（D3、D4）。

role 语义明确：0 会员、1 干事（学院负责人）、2 管理员。干事的管理范围由其 college 决定。

学院在注册时必选且不可改；设干事时自动取该字段作为范围（D9）。

2.3 新增集合

学院赛共新增 4 个集合；小场复用现有 matches 集合，只增加归属字段。

| 集合 | 存什么 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| college_events | 学院赛本体 | _id、title、format、status、startTime、location、description、legPlan、allowMultiEntry、rosterMin、rosterMax、tieAlgo、tieNetMode、currentRound、seedColleges、results、publisherId、publishTime、startedAt |
| college_entries | 各学院名单 | _id、eventId、college、members[]、status、submittedBy、submitTime、reviewedBy、reviewedAt、reason |
| ties | 大场（学院对学院） | _id、eventId、round、stage、slot、collegeA、collegeB、legs[]、winner、status、lineupA/lineupB、startedAt、finishedAt |
| lineups | 出场安排（按大场、按学院） | _id、eventId、tieId、college、entries[{legNo, discipline, players[]}]、submittedBy、submitTime、carriedFrom |

2.4 matches 的扩展字段

小场写进现有 matches 集合，以便直接复用 ELO 回放。新增字段如下，个人赛不受影响：

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| competition | 固定为 'college'，用于把学院赛小场与个人赛区分开 |
| collegeEventId | 所属学院赛 |
| tieId | 所属大场 |
| legNo | 第几场 |
| discipline | MS / WS / MD / WD / XD |
| collegeA / collegeB | 双方学院（便于权限判定与展示） |
| outcome | NORMAL / FORFEIT；弃权场次不计 ELO，但仍参与大场汇总与名次积分 |
| forfeitBy | 弃权方（个人 userId 或一方学院），用于判定「对手直接晋级」 |

【说明】个人赛与日常约球不带 competition 字段，回放默认按个人赛处理，因此新增字段不会影响既有流水。

【弃权字段】弃权同样作用于个人赛：个人赛不写 competition，但写 outcome=FORFEIT 与 forfeitBy；回放识别到弃权即跳过 ELO 结算。

2.5 主键设计

小场不能沿用个人赛的自然键（会撞记录），全部改为「赛事内唯一键」，从根上避免冲突：

| 对象 | 主键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 学院赛 | ce_<md5(发布人¦标题¦开始时间)> | 与个人赛 eventNaturalKey 同构 |
| 名单 | cen_<eventId>_<md5(学院)> | 同一赛事同一学院唯一 |
| 大场 | t_<eventId>_<round>_<stage>_<slot> | 签表位置唯一 |
| 小场 | l_<eventId>_<tieId>_<legNo> | 赛事内唯一，绕开自然键 |
| 出场安排 | ln_<tieId>_<md5(学院)> | 一场一院一份（大场级，不是赛事级） |

2.6 一次学院赛的数据流（含两级开赛与轮次推进）

管理员发布 college_events：小项序列、兼项开关、名单上下限、胜负算法（tieAlgo）与净胜口径（tieNetMode）。

各学院负责人提交 college_entries（名单，含替补）→ 管理员审核。

报名截止或学院报满 → 管理员手工指定种子 → 点「抽签」：名单锁定，学院进签表。

管理员点赛事级「开始」：赛事进入进行中，系统自动生成第一轮各场 ties（大场）。

对每一场大场：双方干事各提交一次 lineups（本大场各小项参赛者，必须在名单内），可自动沿用上次。

双方排阵齐 → 管理员点该大场的「开始」→ 逐个小项写 matches 小场并录分确认。

单打小场确认时即时结算个人 ELO；大场按 tieAlgo / tieNetMode 汇总胜负。

该轮所有大场打完后，系统自动生成下一轮对阵，回到第 5 步，循环至名次决出。

全部结束 → 管理员录入 college_events.results（学院名次），赛事结束。

三、权限方案

3.1 新增判定原语

在 miniprogram/services/permission.js 增加「本学院」判定，作为所有学院范围权限的基础：

managesCollege(actor, college)：账号有效，且（role 为管理员，或 role 为干事且 actor.college === college）。

管理员通行；干事仅本学院；他院一律拒绝。

3.2 现有权限的改造清单

| 现有能力 | 现状 | 改造后 |
| --- | --- | --- |
| 代签到 | 干事全局可用 | 干事仅本学院（个人赛同样收口） |
| 录入比分 | 干事任意场 | 干事仅本学院涉及的场次 |
| 发布 / 抽签 / 开赛 / 结束 | 管理员 | 不变 |
| 确认比分 | 对手方 + 管理员 | 不变 |
| 撤销比赛 | 管理员任意 / 本人录入 | 仅管理员（2026-09-14 修订：撤销改写已生效的账本，录入者一并收回） |

3.3 头像设为干事

新增 action：setCollegeLeader（仅管理员）。

校验目标账号在册、college 非空，把 role 置为干事；范围自动取其 college。

入口：管理员在会员列表 / 个人主页点用户头像，出现「设为干事」。

降权同样走这个入口，把 role 置回会员。

3.4 学院赛权限总表

| 操作 | 会员 | 干事（本学院） | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布学院赛 | 不可 | 不可 | 可 |
| 提交 / 修改本学院名单 | 不可 | 可 | 可 |
| 审核名单 | 不可 | 不可 | 可 |
| 抽签 / 手工指定种子 | 不可 | 不可 | 可 |
| 提交本学院出场安排 / 换替补 | 不可 | 可 | 可 |
| 点开始比赛 | 不可 | 不可 | 可 |
| 录入小场比分 | 仅本人参赛 | 可（本学院） | 可 |
| 录入学院名次 / 结束赛事 | 不可 | 不可 | 可 |

四、云函数接口设计（新增到 data）

沿用现有 dispatch 机制：action + payload + 云端校验，全部写操作走云函数。

| action | 作用 | 权限 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| publishCollegeEvent | 发布学院赛 | 管理员 | 校验小项序列非空、人数上下限合法 |
| getCollegeEvents / getCollegeEvent | 学院赛列表 / 详情 | 登录 | 读接口 |
| submitCollegeEntry | 提交 / 修改本学院名单 | 干事（本学院）/ 管理员 | 成员须在册且同学院；人数落在上下限内 |
| reviewCollegeEntry | 审核名单 | 管理员 | 通过 / 退回并记录理由 |
| drawCollegeEvent | 抽签 + 手工种子 | 管理员 | 锁定名单，学院进签表（尚未开赛） |
| startCollegeEvent | 赛事级「开始」 | 管理员 | 已抽签才放行；生成第一轮大场，赛事进入进行中 |
| getTies / getLineups | 读大场与排阵 | 登录 | 读接口 |
| submitLineup | 提交大场出场安排 | 干事（本学院）/ 管理员 | 参赛者须在赛事开始前已在名单内；支持自动沿用上次；换替补在此完成 |
| startTie | 大场级「开始」 | 管理员 | 双方排阵已提交才放行；之后该大场才可录分 |
| submitLegScore | 录入小场比分 | 参赛者 / 干事（本学院）/ 管理员 | 小场归属校验 |
| confirmLegScore | 确认小场比分 | 对手方 / 管理员 | 确认即结算个人 ELO（弃权场跳过） |
| recordForfeit | 记弃权 | 管理员；个人赛本人可自弃 | 弃权不计 ELO，对手直接晋级；小组赛记对手胜 |
| advanceRound | 生成下一轮对阵 | 系统自动 / 管理员触发 | 该轮大场全部结束后自动推进 |
| finishCollegeEvent | 录入学院名次并结束 | 管理员 | 只记学院，不产生个人积分；对手因弃权获胜不影响其排名分 |
| setCollegeLeader | 设为 / 撤销干事 | 管理员 | 由目标账号的 college 决定范围 |

五、计分与回放改造

5.1 个人 ELO（小场）

小场写进 matches，参与 ELO 回放，赛事等级固定按一级（K=32）。

单打小场确认后立即结算并让缓存失效，做到「立刻生效」（D32）。

双打小场（男双 / 女双 / 混双）不计 ELO（D25）。

5.2 赛事积分（分流）

【关键】学院赛不产生任何个人赛事积分。回放在结算积分时，凡 competition 为 college 的小场与其学院赛，一律跳过。

5.3 学院名次

college_events.results 形如 [{college, placement}]，与个人赛 results 结构隔离。

名次只用于学院赛展示，不进入个人积分结算（D26）。

5.4 赛季

学院赛计入赛季的只有个人 ELO。等级分不做赛季重置，跨赛季连续累计（D27）。

学院赛自身不做赛季归档，不做学院榜（D26）。

5.5 弃权（通用规则，学院赛与个人赛共用）

| 环节 | 处理 |
| --- | --- |
| 入口 | 大场：管理员记弃权；个人赛：本人自选弃权（D41） |
| ELO | 回放识别 outcome=FORFEIT 即整场跳过，双方都不产生等级分变化（D41） |
| 大场汇总 | 弃权小项按对手获胜计入，用于大场胜负（D41） |
| 小组赛 | 小组内记对手胜、正常累积小组积分，但同样不计 ELO（D42） |
| 晋级 | 对手直接进入下一轮，无需再打（D41） |
| 排名分 | 对手因对方弃权获胜后，其来自最终排名的赛事积分照旧计算（D43） |
| 防呆 | 干事未排人不能提交排阵，未提交排阵的大场不能开始，从源头减少弃权（D40） |

六、页面与交互改造

| 页面 | 用途 | 主要角色 |
| --- | --- | --- |
| 学院赛列表 / 详情 | 展示学院赛、大场、小场、学院名次 | 全部 |
| 学院赛发布页 | 配置小项序列、兼项、名单上下限、胜负算法与净胜口径 | 管理员 |
| 名单提交页 | 勾选本学院队员，提交 / 修改名单（含替补） | 干事 |
| 名单审核页 | 审核各学院名单 | 管理员 |
| 排阵页 | 针对某个大场提交出场安排；自动沿用上次；换替补 | 干事 |
| 大场 / 小场页 | 查看对阵、点大场「开始」、录分、确认、记弃权 | 参赛者 / 干事 / 管理员 |
| 学院名次录入页 | 录入并结束赛事 | 管理员 |
| 头像设干事入口 | 在会员列表 / 主页设或撤干事 | 管理员 |

沿用现有「会员审核页」的交互范式做名单审核页，降低新页面成本。

现有赛事列表页需要把学院赛并入展示（数据源合并，UI 复用）。

七、测试与镜像

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 常量测试 | COLLEGES 为 26 所、不含「其他」；注册校验命中名单 |
| 权限测试 | managesCollege：管理员通行、干事仅本学院、他院与会员拒绝 |
| 名单测试 | 本学院校验、在册校验、人数上下限、同赛事一院一份 |
| 排阵测试 | 自动沿用上次、换替补、同一小项禁止重复出场、兼项开关、未排人不可提交 |
| 开赛测试 | 赛事级开始需已抽签；大场级开始需双方排阵齐 |
| 大场测试 | 两种胜负算法 × 两套净胜口径的汇总正确性 |
| 计分测试 | 单打小场计 ELO 不计积分；双打不计；确认即生效 |
| 弃权测试 | 弃权场不计 ELO；对手晋级；小组赛记对手胜；排名分照旧；未排人不可提交/开赛 |
| 回放回归 | 个人赛与日常约球结果不受新增字段影响 |
| 镜像校验 | 新增纯模块登记进 MANIFEST，check:cloud-sync 通过 |
| 全量回归 | 现有测试全部保持通过 |

八、施工分期与任务分解

按里程碑顺序推进，后一个里程碑依赖前一个的产出，不给出时间估算，以完成度与依赖为准。

截至 2026-09-12，M0–M6 已全部完成并逐项验收：1635 条自动化测试全绿（153 个套件），云函数镜像 27 个文件同步，端到端与弃权路径演练均通过。下表各里程碑标题前的「已完成」标记即为其状态。

【已完成】M0 学院身份与注册（地基）

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0-1 | COLLEGES 改为 26 所并迁到 constants.js，去掉「其他」 | utils/constants.js、services/auth.js | 注册页为 26 所，必选，选不到「其他」 |
| M0-2 | 同步 auth 校验与登录页引用 | pages/login/* | 不选学院不能提交，报「请选择所属学院」 |
| M0-3 | 改模拟数据里的学院取值 | services/seed.js | 模拟会员全部落在 26 所名单内 |
| M0-4 | 补常量与注册测试 | tests/auth.test.js 等 | 测试通过，全量回归无红色 |

【已完成】M1 干事 = 学院负责人

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1-1 | 新增 managesCollege 原语 | services/permission.js | 单测覆盖四种组合 |
| M1-2 | 代签到 / 录分收口到本学院 | services/event.js、mock.js、云核心 | 他院干事被拒，本学院放行 |
| M1-3 | 头像设 / 撤干事 action 与入口 | services/member*.js、云核心、member 页面 | 管理员设置后，被设者按本学院获权 |
| M1-4 | 补权限测试 + 同步镜像 + 回归 | tests/*.test.js、sync:cloud | 全部通过 |

【已完成】M2 学院赛发布与名单制报名

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M2-1 | 学院赛常量与数据结构 | utils/constants.js、services/college-event.js | 单测通过 |
| M2-2 | 发布学院赛页面与接口 | pages/college-event-edit、云核心 | 管理员可发布，配置项完整 |
| M2-3 | 名单提交（干事） | pages/college-entry、云核心 | 本学院提交成功，他院/会员被拒 |
| M2-4 | 名单审核（管理员） | pages/college-entry-review | 通过 / 退回可用 |
| M2-5 | 名单人数上下限、替补口径 | services/college-entry.js | 名单内未上场即替补，人数校验正确 |
| M2-6 | 补测试 + 镜像 + 回归 | tests/college-entry.test.js | 全部通过 |

【已完成】M3 抽签、大场与排阵

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | 学院签表 + 手工指定种子 | services/college-draw.js、utils/bracket.js | 抽签锁定名单，学院进签表 |
| M3-2 | 抽签即锁定名单 | 云核心 | 抽签后名单不可改 |
| M3-3 | 赛事级「开始」+ 首轮大场生成 | services/college-tie.js、云核心 | 未抽签不能开始；开始时生成第一轮各场大场 |
| M3-4 | 大场展示与大场级「开始」 | pages/college-event-detail | 大场列表正确；双方排阵齐才能点该大场开始 |
| M3-5 | 排阵页：提交 + 自动沿用上次 + 换替补 | pages/college-lineup、services/college-lineup.js | 沿用默认值正确；换替补生效；未排人不能提交 |
| M3-6 | 补测试 + 镜像 + 回归 | tests/college-tie.test.js 等 | 全部通过 |

【已完成】M4 小场录分与大场汇总（含 ELO 立刻生效）

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M4-1 | 小场写库与归属字段 | services/match-record.js、云核心 | 小场键唯一，无撞库 |
| M4-2 | 录分 / 确认与权限 | pages/college-match、services/match-record.js | 参赛者或本学院干事可录，对手可确认 |
| M4-3 | 单打小场即时结算 ELO | 回放与缓存失效 | 确认后个人 ELO 立刻变化 |
| M4-4 | 双打小场不计分 | 回放分流 | 双打小场不改变任何个人分 |
| M4-5 | 大场汇总（两种算法 × 两套净胜口径） | services/college-tie.js | 四种组合结果正确 |
| M4-6 | 下一轮对阵自动生成 | services/college-tie.js、云核心 | 本轮全部结束后自动生成下一轮 |
| M4-7 | 弃权：管理员记弃权（大场） | 云核心、pages/college-match | 弃权场不计 ELO，对手直接晋级 |
| M4-8 | 补计分测试 + 回归 | tests/college-score.test.js | 全部通过 |

【已完成】M5 学院名次、个人赛弃权与结束

| 任务 | 内容 | 涉及文件 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5-1 | 学院名次录入页 | pages/college-placement | 可录入并结束赛事；对手因弃权获胜不影响其排名分 |
| M5-2 | 学院赛 results 与个人分隔离 | 回放分流 | 录入名次不产生个人积分 |
| M5-3 | 弃权推广到个人赛：本人自选弃权 | services/event.js、回放分流、页面 | 个人赛可自弃；弃权不计 ELO；对手晋级；小组赛记对手胜 |
| M5-4 | 赛事列表并入学院赛 | pages/events | 列表同时展示个人赛与学院赛 |
| M5-5 | 补测试 + 回归 | tests/college-event.test.js、tests/forfeit.test.js | 全部通过 |

【已完成】M6 收尾与整体验收

| 任务 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| M6-1 | 全量回归与镜像校验 | 测试全绿，check:cloud-sync 通过 |
| M6-2 | 权限矩阵复核（四种角色 × 学院赛操作） | 无越权路径 |
| M6-3 | 更新《赛事管理员操作手册》与《云开发控制台操作指南》 | 文档与实现一致 |
| M6-4 | 端到端演练：发布→名单→抽签→开始→首轮大场→排阵→大场开始→录分→下一轮→名次 | 完整跑通一场学院赛 |
| M6-5 | 弃权路径演练：大场未排人不可开赛；开赛后记弃权；个人赛自弃权 | 规则闭环，分数不被误算 |

九、风险与对策

| 风险 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 小场主键与个人赛撞库 | 记录被覆盖或返回脏数据 | 小场统一用赛事内键 l_<eventId>_<tieId>_<legNo> |
| 回放引擎遇到学院 id 抛错 | 数据读取直接失败 | 大场不进回放，只把真实选手的小场喂给回放 |
| 干事越权（管理他院） | 权限事故 | 所有写操作先过 managesCollege，服务端与前端同口径 |
| ELO 立刻生效与缓存不一致 | 分数显示滞后 | 确认后 bump 赛季缓存版本，读数前强制重算 |
| 沿用排阵与换替补边界 | 出场人错误 | 沿用只作默认值，提交时按赛事配置重新校验 |
| 学院名写法不一致 | 对阵匹配失败 | 学院只取 26 所常量全名，禁止自由输入 |
| 弃权被误算成正常比分 | ELO 被错误结算 | 弃权场写 outcome=FORFEIT，回放先判 outcome 再结算，单测覆盖 |
| 轮次推进遗漏或重复生成大场 | 对阵错乱 / 重复 | 以 (eventId, round, slot) 做幂等键，生成前先查重 |
| 两级开始状态不同步 | 大场可被越级开赛 | 大场级开始必须校验赛事已开始且双方排阵已提交 |

十、里程碑验收清单

| 里程碑 | 可验收结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 注册必须从 26 所学院中选一个，无「其他」；模拟数据全部合规 | 已完成 |
| M1 | 干事只能管本学院；管理员可通过头像任命干事并自动授权 | 已完成 |
| M2 | 学院负责人可提交名单，管理员可审核，人数与替补口径正确 | 已完成 |
| M3 | 抽签锁定名单；赛事级开始生成首轮大场；排阵可自动沿用上次并换替补；未排人不能提交 | 已完成 |
| M4 | 大场级开始需双方排阵齐；小场可录分确认；单打 ELO 立刻生效，双打不计分；四种汇总组合正确；胜者晋级下一轮 | 已完成 |
| M5 | 学院名次可录入，赛事结束；个人积分不受影响；弃权在学院赛与个人赛均可用且不计 ELO | 已完成 |
| M6 | 全量回归通过，文档同步，端到端与弃权路径演练成功 | 已完成 |

十一、遗留问题（已闭环）

原先的三个遗留问题已全部拍板，相应改动已并入上表与《学院赛设计方案》2.8 / 6.8。

| 编号 | 问题 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 「打满比净胜」的净胜按什么算 | 两套口径（小场胜场差 / 累计局分净胜）都实现，管理员发布时二选一（TIE_NET_MODE） |
| S2 | 「开始比赛」的粒度 | 两级：赛事级统一「开始」并生成首轮；之后每个大场各自「开始」 |
| S3 | 未到场 / 未排人如何判弃权 | 未排人不可提交与开赛；开赛后由管理员记弃权；个人赛本人可自弃；弃权不计 ELO、对手晋级、小组赛记对手胜、排名分照旧 |

—— 施工结束。M0–M6 已按顺序全部完成并逐项验收：1635 条自动化测试全绿（153 个套件）、云函数镜像 27 个文件同步、端到端与弃权路径演练通过；后续实现改动请同步回本文件。——