中央民族大学匹克球俱乐部

微信小程序项目策划书

—— 会员管理 · 赛事记录 · 积分排名一体化平台 ——

项目名称：中央民族大学匹克球俱乐部微信小程序

项目类型：校园体育社团信息化管理平台

拟建单位：中央民族大学匹克球俱乐部

文档版本：V1.2（需求与规划稿　2026-09-12 依实现现状修订）

编制日期：2026 年 9 月

目  录

一、项目概述

二、需求分析

三、功能规划

四、排名算法设计

五、技术方案

六、开发条件与资源需求

七、实施计划与里程碑

八、风险分析与应对

九、预期成效与评估指标

十、附录

一、项目概述

1.1 项目背景

匹克球（Pickleball）是一项融合了网球、羽毛球与乒乓球特点的新兴球类运动，场地要求低、上手门槛小、运动损伤风险低，近年来在高校中迅速普及。中央民族大学匹克球俱乐部自成立以来，会员规模持续扩大，日常训练、约球与内部联赛日益活跃。

然而，俱乐部当前的组织与管理方式仍以微信群通知加电子表格手工登记为主，随着参与人数与比赛场次的增长，逐渐暴露出以下问题：

● 比赛结果靠人工记录在 Excel 或纸质表格中，录入繁琐、易出错，且历史数据分散在多名干事手中，难以汇总。

● 会员技术水平缺乏客观衡量标准，分组对战时常出现实力悬殊的情况，影响体验与参与热情。

● 缺少公开、透明的排名榜单，会员难以感知自身进步，俱乐部也难以据此选拔校际比赛参赛队员。

● 赛事报名、场地安排依赖群内接龙，信息易被刷屏淹没，统计工作量大。

为解决上述问题，俱乐部拟开发一款面向全体会员的微信小程序，将注册入会、比赛记录、积分排名等核心业务线上化、自动化。

1.2 项目目标

本项目拟建设一个集“会员管理、赛事记录、积分排名、活动运营”于一体的微信小程序平台，具体目标如下：

● 实现会员线上注册与实名信息登记，建立统一、准确的会员档案库，替代分散的电子表格。

● 提供便捷的比赛结果录入与确认机制，支持单打与双打，记录比分、时间、场地与参赛人员。

● 基于 ELO 等级分与积分制双轨模型自动计算并实时更新排名，形成公开透明的排行榜。

● 为管理员提供后台管理能力，包括比赛审核、会员管理、数据导出与异常数据处理。

● 沉淀俱乐部历史数据资产，为校际赛事选拔、训练分组和社团评优提供数据支撑。

1.3 项目意义

● 管理层面：将重复性的统计工作自动化，显著降低管理成本，提高数据准确性与可追溯性。

● 会员层面：以可视化的等级分与排名反馈训练成效，增强参与感与黏性，促进良性竞争。

● 竞技层面：通过客观的等级分划分实力区间，使日常对局更加均衡，并为校队选拔提供量化依据。

● 推广层面：打造校园体育社团数字化转型的示范案例，具备向其他运动社团复制推广的潜力。

1.4 目标用户与使用场景

| 用户角色 | 典型画像 | 核心诉求 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通会员 | 在校学生/教职工，俱乐部成员 | 查看排名、报名活动、记录自己的比赛 | 每周 1-3 次 |
| 参赛选手 | 活跃参与内部联赛的会员 | 录入与确认比赛结果、查看等级分变化 | 比赛日高频 |
| 俱乐部干事 | 负责赛事组织的骨干成员 | 创建赛事、录入成绩、处理报名签到 | 每周多次 |
| 管理员 | 俱乐部负责人 | 会员与权限管理、数据审核、导出报表 | 每周 1-2 次 |
| 访客 | 对俱乐部感兴趣的非会员 | 浏览俱乐部简介、公开榜单、了解入会方式 | 低频 |

二、需求分析

2.1 业务现状与痛点

通过对俱乐部日常运营流程的梳理，现有业务流程可归纳为：活动通知 → 群内接龙报名 → 现场分组比赛 → 口头或纸质记录比分 → 赛后手工汇总到 Excel → 定期在群内公布排名。该流程存在三个关键断点：

● 信息采集断点：比赛结果由不同人员经手，格式不统一，部分场次记录遗失。

● 数据处理断点：排名靠人工按胜场数排序，未考虑对手强弱，参考价值有限。

● 信息触达断点：群消息易被覆盖，会员常错过报名与赛程信息。

2.2 功能需求概览

围绕上述痛点，系统需满足以下功能性需求：

| 需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 用户注册与登录 | 微信一键授权登录，首次登录完善实名信息 | 必须 |
| FR-02 | 个人中心 | 查看个人信息、等级分、战绩、历史比赛记录 | 必须 |
| FR-03 | 比赛结果录入 | 支持单打/双打比分录入，自动判定胜负 | 必须 |
| FR-04 | 比赛结果确认 | 对手或管理员确认后成绩方可生效 | 必须 |
| FR-05 | ELO 等级分计算 | 依据对手实力动态计算等级分变化 | 必须 |
| FR-06 | 积分与排行榜 | 生成总榜、周榜、月榜，支持分页浏览 | 必须 |
| FR-07 | 会员管理 | 管理员查询、编辑、禁用会员账号 | 重要 |
| FR-08 | 赛事报名与签到 | 发布赛事、在线报名、扫码签到 | 重要 |
| FR-09 | 场地预约 | 查看并预约可用场地时段 | 一般 |
| FR-10 | 公告与消息通知 | 发布公告并通过订阅消息推送 | 一般 |
| FR-11 | 数据统计与导出 | 生成活动与对战统计报表并导出 Excel | 重要 |

表 2-1 功能性需求清单

2.3 非功能性需求

| 类别 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 性能 | 核心页面首屏加载时间不超过 2 秒；排行榜查询响应时间不超过 1 秒 |
| 容量 | 支持不少于 500 名注册会员、不少于 10000 条历史比赛记录 |
| 可用性 | 界面简洁，符合微信小程序设计规范；核心操作路径不超过 3 步 |
| 安全性 | 用户身份基于微信 OpenID 校验；管理员操作需二次鉴权；敏感信息加密存储 |
| 合规性 | 完成小程序 ICP 备案与用户隐私保护指引配置，明示信息收集范围与用途 |
| 可维护性 | 代码模块化、接口文档完备，保证学生团队换届后能够顺利交接 |

表 2-2 非功能性需求

三、功能规划

3.1 功能架构

系统按四层结构组织，整体功能架构如下：

中央民族大学匹克球俱乐部微信小程序

│

├── 1. 用户与会员模块

│   ├── 微信授权登录 / 退出登录

│   ├── 首次登录完善资料（姓名、学号、学院、联系方式）

│   ├── 个人中心（等级分、积分、战绩、排名位次）

│   └── 我的比赛记录（历史对阵、比分、等级分变动曲线）

│

├── 2. 比赛与记录模块

│   ├── 发起比赛（选择项目类型、参赛人、场地）

│   ├── 录入比分（单打 / 双打，三局两胜等赛制）

│   ├── 结果确认（对手确认 / 管理员审核）

│   └── 比赛撤销与申诉

│

├── 3. 排名与积分模块

│   ├── ELO 等级分自动计算

│   ├── 积分累计（胜场分 + 参与分）

│   ├── 排行榜（总榜 / 周榜 / 月榜 / 赛季榜）

│   └── 等级段位与徽章展示

│

├── 4. 运营与管理模块

│   ├── 赛事发布、报名与扫码签到

│   ├── 场地信息展示与预约

│   ├── 公告发布与订阅消息推送

│   └── 管理后台（会员管理、成绩审核、数据导出）

│

└── 5. 基础支撑层

├── 微信登录态与权限校验（普通会员 / 干事 / 管理员）

├── 数据校验与防重复提交

└── 操作日志与数据备份

3.2 核心功能详述

3.2.1 用户注册与登录

采用微信小程序原生登录体系，无需设置独立账号密码，降低使用门槛：

● 首次进入小程序时调用 wx.login 获取临时凭证，由后端换取用户唯一标识 OpenID。

● 系统自动创建账号并完成注册；首次使用需授权获取昵称与头像，并补充姓名、学号、学院、联系方式等实名信息。

● 管理员在后台审核实名信息，通过后账号状态由“待审核”变更为“正常”，方可录入比赛成绩。

● 已注册用户再次进入时自动识别登录态，无需重复授权；支持退出登录与账号注销。

角色与权限划分如下：

| 角色 | 权限范围 |
| --- | --- |
| 普通会员 | 浏览榜单、查看个人数据、录入本人参与的比赛、报名赛事、预约场地 |
| 干事 | 普通会员权限 + 发布赛事、录入任意比赛、处理报名与签到 |
| 管理员 | 全部权限 + 会员审核与禁用、成绩审核与撤销、数据导出、权限分配 |

表 3-1 角色权限矩阵

3.2.2 比赛结果记录

比赛记录是排名计算的数据来源，因此需兼顾录入的便捷性与数据的真实性：

● 发起比赛：任一方选手选择项目类型（单打、双打），通过搜索或扫一扫添加对手及搭档，填写场地与时间。

● 录入比分：按局录入比分（如 11:7、11:9），系统自动判定胜负方，无需人工勾选。

● 结果确认：成绩提交后进入“待确认”状态，需对方选手在小程序内点击确认，或由管理员直接审核通过，成绩方为“已生效”并参与排名计算。

● 撤销与申诉：已生效成绩在管理员确认前可申请撤销；若数据存在争议，可提交申诉由管理员仲裁，全过程留痕。

● 防作弊机制：同一对阵组合在短时间内重复提交将被拦截；成绩生效后不可直接修改，只能通过撤销后重新录入的方式修正。

3.2.3 排名与积分

● 等级分：基于 ELO 模型计算，实时反映会员当前竞技水平，是排行榜排序的主要依据。

● 积分：以累计参与和获胜为激励，胜一场获得较高积分，负一场获得少量参与分，鼓励会员持续参与。

● 排行榜：提供总榜、周榜、月榜与赛季榜，展示排名、昵称、等级分、积分、胜率与近期战绩。

● 个人数据：以折线图展示等级分变化趋势，以列表展示历史对战记录与胜负分布。

3.3 扩展功能规划

● 赛事报名与签到：管理员发布赛事（含时间、地点、名额、报名截止时间），会员在线报名；现场扫描二维码签到，未签到者自动释放名额。

● 场地预约：展示合作场地与开放时段，会员选择时段预约，系统校验时段冲突并限制每人每周预约次数。

● 公告与通知：发布俱乐部公告、赛程与成绩通知；通过微信订阅消息在赛事开始前与成绩确认时推送提醒。

● 数据统计与导出：按周/月生成活动场次、参与人次、活跃会员等报表，支持导出 Excel 归档。

3.4 功能优先级与迭代规划

| 阶段 | 建设内容 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一期（最小可用版本） | 注册登录、个人中心、比赛录入与确认、ELO 等级分计算、排行榜 | 跑通“记录比赛 → 自动算分 → 生成排名”闭环 |
| 第二期 | 会员审核与管理后台、赛事报名与签到、公告与订阅消息推送 | 支撑日常运营，减轻干事工作负担 |
| 第三期 | 场地预约、数据统计与导出、等级分变动图表、赛季与徽章体系 | 提升活跃度，沉淀数据资产 |

表 3-2 迭代规划

四、排名算法设计

本章设计的排名体系遵循三条原则：第一，等级分采用 ELO 模型，衡量会员在特定项目中的相对水平；第二，单打与双打使用彼此完全隔离的等级分池，互不干扰；第三，积分独立于等级分，用于激励持续参与。以下分节说明。

4.1 ELO 等级分模型

ELO 等级分最初用于国际象棋，其核心思想是：战胜强手获得的分数多于战胜弱手，负于弱手损失的分数多于负于强手，从而使分数能够真实反映选手的相对水平。本项目采用该模型作为排名的核心依据。

4.1.1 计算公式

设选手当前等级分为 R，对手等级分为 R_opp，则：

期望胜率：  E  = 1 / (1 + 10^((R_opp - R) / 400))

更新公式：  R' = R + K × (S - E)

其中：S 为实际比赛结果（胜 = 1，负 = 0，平局 = 0.5）

K 为调整系数，决定单场分数变动的幅度

举例说明：某选手等级分 1200，对手等级分 1400。经计算其期望胜率约为 0.24，即被看好程度较低。若该选手爆冷获胜（S = 1），在 K = 32 的情况下可获得约 24 分；若正常落败（S = 0），仅损失约 8 分。这体现了“以弱胜强收益高、以强负弱损失大”的激励导向。

4.1.2 K 值设置

K 值决定等级分对新成绩的敏感程度。为兼顾新人快速定级与老手分数稳定，采用分段设置：

| 选手状态 | K 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新注册会员 | 32 | 前 10 场比赛，分数快速逼近真实水平 |
| 普通会员 | 24 | 常规阶段，兼顾灵敏性与稳定性 |
| 高等级会员（等级分 ≥ 2100） | 16 | 分数趋于稳定，避免大幅波动 |

表 4-1 K 值分段设置

4.1.3 初始等级分与定级

● 新会员初始分按性别取值：男会员 1450 分，女会员 1300 分（性别起点差 150）。起点分应尽量接近全池真实平均水平，否则零和池会让全体分数整体虚高或偏低，详见 4.6.2 节。

● 前 10 场比赛为“定级期”，K 值取 32，使分数尽快收敛至真实水平。

● 定级期内榜单单独标注“定级中”，避免新人短暂高排名引发争议。

4.2 双打等级分计算

双打拥有独立的等级分池，与单打完全隔离。双打比赛中的个人分数变动采用“队伍平均分”方案：

● 队伍等级分取两名队员等级分的算术平均值。

● 以两支队伍的平均分代入 ELO 公式计算期望胜率，两支队伍获得相同的期望值。

● 比赛结束后，同队两名队员获得相同的等级分变动量（以此保证搭档之间的公平，避免出现“甩锅”式分数变化）。

双打池不区分男女，男双、女双、混双在同一池中竞争。该方法计算简单、易于解释，适合俱乐部日常运营；后续若需区分个人贡献，可引入基于比赛净胜分的加权系数进行优化，但会增加规则的复杂度与解释成本，建议二期视运营反馈再作评估。

4.3 积分制设计

等级分反映“水平”，积分反映“参与与付出”。两者并行展示，既鼓励竞技提升，也鼓励持续参与。积分规则建议如下：

| 项目 | 积分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 获胜 | +3 分 | 战胜对手获得基础积分 |
| 落败 | +1 分 | 鼓励参与，不计零分 |
| 赛事参与 | +2 分 | 报名并现场签到参加正式赛事 |
| 连胜奖励 | 额外 +1 分/场 | 连胜 3 场及以上触发，最高 +3 分/场 |
| 无故缺席已报名赛事 | -2 分 | 保障赛事组织秩序 |

表 4-2 积分规则建议

排行榜默认按等级分降序排列，同时提供“积分榜”供会员切换查看。积分在所有项目中统一累计，不按单打、双打分开计算——积分的设计意图是激励持续参与，拆分反而会削弱这一效果。每赛季结束后积分清零重新累计，等级分则跨赛季延续，并按 4.6.1 节执行软重置。

4.4 排名并列与异常处理

● 等级分相同时，依次比较总胜率、总胜场数、最近一场比赛时间，确保排名唯一。

● 长期未参赛会员（如 90 天无比赛记录）在总榜中标注“不活跃”，但不影响其等级分。

● 排行榜按项目分别生成：男单榜、女单榜、双打榜互不干扰。其中男单榜与女单榜取的是同一个单打池的分数，只是按性别过滤，因此两张榜的分数直接可比。

● 个人主页展示百分位排名（“超过了 X% 的会员”）与赛季进步榜名次，用于呈现成长趋势。

● 对于明显异常的刷分行为，管理员可撤销相关比赛记录并回滚等级分（系统保留回滚日志）。

4.5 等级分池：单打与双打完全隔离

本系统为每位会员维护两套彼此完全独立的等级分，分别对应两个等级分池：

| 等级分池 | 适用比赛 | 是否区分男女 |
| --- | --- | --- |
| 单打池 | 单打比赛（男女可互相对打） | 合并计算；排行榜按性别分开展示 |
| 双打池 | 男双、女双、混双 | 不区分男女 |

表 4-3 等级分池划分

池与池之间严格隔离，这是本系统排名设计的首要原则，具体表现为：

● 一场双打比赛只更新双方的双打分数，单打分数不受任何影响；反之亦然。

● 每个池各自独立统计参赛场次、胜负场数与定级期进度。一位打了 50 场双打的会员，第一次参加单打时，在单打池中仍处于定级期，按 K = 32 计算。

● 双打池不区分男女。男双、女双、混双在同一池中竞争——双打比赛本身不按性别分组，若再行拆分会使各池样本量过小，导致等级分收敛缓慢、排名参考价值下降。

● 排行榜按池分开生成。会员在双打榜上的名次完全由双打分数决定，与其单打成绩无关。

● 从未参加过某个项目的会员不出现在该项目榜单上——否则会以起点分占位，榜单被“僵尸账号”填充。榜单名次在上榜会员中连续编号。

4.6 长期维护机制

等级分系统运行数月后会出现两类问题，需要配套机制处理。

4.6.1 赛季软重置

问题：在零和体系下，分数长期运行会逐渐固化。高分会员的 K 值降至 16，涨分极为缓慢；落后会员即使水平提升也难以追赶；高分会员毕业离校还会带走分数，使池内均值下移。久而久之，榜单失去活力。

方案：每赛季结束时，所有池的等级分按下列公式向锚定分回归：

R_new = R_old × 保留系数 + 锚定分 × (1 - 保留系数)        （保留系数取 0.75，锚定分取 1450）

效果：所有人的分数都向 1450 分靠拢，但相对顺序完全不变——强者依然明显高于弱者，只是分差被压缩，给了落后会员追赶的空间。

| 赛季前等级分 | 重置后等级分 | 变化 |
| --- | --- | --- |
| 1900 | 1788 | -112 |
| 1600 | 1563 | -37 |
| 1450 | 1450 | 0 |
| 1200 | 1263 | +63 |
| 1000 | 1113 | +113 |

表 4-4 赛季软重置效果示例

4.6.2 动态初始分

问题：新会员若一律从同一个分数入场，在俱乐部运行一段时间、老会员分数已经散开的情况下，新人可能被严重高估或低估，定级期会大量“转移”分数，影响老会员的体验。

方案：一是按性别取初始分（男 1450 / 女 1300），二是中途入会者按前几场对手的水平定级。

● 为什么男女起点不同：男女单打合并成一个池后，只有跨性别的比赛才会在两组之间转移分数；模拟显示男女对打仅约 25%，若同起点，榜单会长期显示“男女水平差不多”。让女会员从低 150 分起步，等于入场时就先补上一部分已知差异。

● 为什么不是 1000：零和池内平均分恒等于各人起点分的加权平均，起点偏离全池真实平均（约 1390）多少，全体分数就整体平移多少。实验（见《单打评分实验记录》）显示 1450 的系统性偏差最小。

● 中途入会者的定级：按其在某个池里最早的前五场对手水平定出初始分——赢过至少一场，取击败过的最高分对手向下取整；一场没赢，取遇到过的最低分对手并封顶。详见 4.1.3 节。

4.7 成长反馈：进步榜与百分位

等级分是零和体系，封闭池内的总分恒定。这意味着“所有人都涨分”在数学上不可能发生——如果人人都在涨分，说明分数在通胀，排名也就失去了意义。这不是缺陷，而是等级分能够真实反映相对水平的前提。

但这带来一个实际问题：会员苦练三个月，如果相对位置没有变化，等级分就不会变化，容易打击积极性。解决办法不是篡改等级分，而是引入另外的衡量维度。

| 指标 | 性质 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 等级分 | 零和，池内均值恒定 | 我在这个项目里排第几 |
| 积分 | 非零和，可持续增长 | 我投入了多少、参与了多少 |
| 进步榜 | 零和系统的派生视图 | 我这个赛季涨了多少分 |

表 4-5 成长反馈的三个维度

4.7.1 进步榜

● 统计口径：赛季初等级分快照与当前等级分之差。

● 上榜门槛：赛季内至少参赛 5 场。门槛是必要的——只打两场就涨 40 分多半是运气而非进步，放进榜单会伤害榜单公信力。

● 排序规则：涨幅降序；涨幅相同时，当前分数较高者靠前（同样涨 50 分，从 1400 涨到 1450 比从 1000 涨到 1050 更难）。

● 该榜由既有数据派生，完全不影响等级分的零和性质。

4.7.2 百分位展示

个人主页展示“你超过了 X% 的会员”。绝对分数对新会员并不直观，1150 分究竟算什么水平难以判断，而“超过了 72% 的会员”则一目了然。百分位同时是衡量个人进退的最佳指标——即使等级分因他人进步而下降，只要百分位在上升，就说明自己进步得更快。

五、技术方案

5.1 方案选型对比

结合俱乐部作为学生社团“开发者流动性大、经费有限、无专职运维”的实际情况，对两种主流技术路线进行对比：

| 对比维度 | 方案一：微信云开发 | 方案二：自建服务器 |
| --- | --- | --- |
| 开发难度 | 较低，前端即可完成后端逻辑 | 较高，需独立后端与部署运维 |
| 服务器运维 | 无需运维，由微信官方托管 | 需自行运维、监控与备份 |
| 域名与备案 | 无需域名与证书 | 需购买域名、完成 ICP 备案并配置 SSL 证书 |
| 费用 | 较低，有免费额度，超出后按量计费 | 较高，服务器与域名年费固定支出 |
| 数据可控性 | 数据存于微信云数据库，受平台约束 | 数据完全自持，可自由迁移 |
| 扩展性 | 满足社团规模需求，复杂业务受限 | 灵活度高，便于对接校内其他系统 |
| 交接难度 | 低，配置与代码集中管理 | 高，涉及服务器账号与运维知识 |

表 5-1 技术方案对比

结论：本项目优先推荐方案一（微信云开发）。其免运维、低成本的特性与学生社团的资源条件高度契合，可显著缩短开发周期并降低长期维护负担。若后续俱乐部规模扩大、需与学校教务或体育系统对接，可再评估迁移至自建服务器方案。

5.2 推荐技术架构

┌─────────────────────────────────────────────┐

│              微信小程序前端                    │

│   WXML / WXSS / JavaScript（可选 WeUI 组件库）  │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

│  wx.cloud.callFunction

┌───────────────────▼─────────────────────────┐

│              云函数（业务逻辑层）               │

│  登录鉴权 · 比赛录入 · ELO 计算 · 榜单查询       │

│  赛事管理 · 权限校验 · 数据导出                 │

└───────────────────┬─────────────────────────┘

│

┌───────────────────▼─────────────────────────┐

│              云数据库（数据存储层）              │

│  users · matches · match_players · events      │

│  event_signups · rankings · announcements      │

│  audit_logs · seasons                          │

└─────────────────────────────────────────────┘

技术要点说明：

● 前端：使用微信小程序原生框架开发，保证兼容性与审核通过率；图表展示可借助 ECharts 小程序版。

● 后端：所有涉及权限与数据一致性的逻辑（尤其是等级分计算）必须在云函数中执行，客户端不可直接写入等级分字段。

● 数据库：通过数据库权限设置，将用户表与比赛表设为“仅创建者可读写”或“仅管理端可写”，防止客户端篡改。

● 并发控制：等级分计算与写库操作需在云函数中以事务方式处理，避免同一场比赛被重复计分。

5.3 数据库设计

核心数据表设计如下：

（1）用户表 users

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _openid | String | 微信用户唯一标识，主键 |
| nickName / avatarUrl | String | 昵称与头像 |
| realName | String | 真实姓名 |
| studentId | String | 学号（唯一） |
| college | String | 所在学院 |
| phone | String | 联系方式 |
| ratings | Object | 多池等级分。键为池名（singles / doubles），每项含 elo、startElo、matchCount、wins、losses、lastMatchTime。各池彼此独立 |
| points | Number | 当前赛季积分 |
| role | Number | 0 普通会员 / 1 干事 / 2 管理员 |
| status | Number | 0 待审核 / 1 正常 / 2 已禁用 |
| createdAt / updatedAt | Date | 创建与更新时间 |

（2）比赛记录表 matches

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| _id | String | 比赛记录唯一编号 |
| matchType | Number | 1 单打 / 3 双打（编号 2 曾用于女子单打，已废弃，不要复用） |
| pool | String | 所属等级分池，由 matchType 自动映射；决定本场成绩计入哪个池，一经生效不可更改 |
| teamA / teamB | Array | 双方参赛选手的 OpenID 数组 |
| scoreA / scoreB | Array | 双方各局比分，如 [11, 9, 11] |
| winner | String | 'A' 或 'B'，由比分自动判定 |
| location | String | 比赛场地 |
| matchTime | Date | 比赛时间 |
| recorder | String | 录入人 OpenID |
| status | Number | 0 待确认 / 1 已生效 / 2 已撤销 |
| eloDeltaA / eloDeltaB | Number | 双方在“本场所属等级分池”中的等级分变动值（生效后写入，用于撤销时回滚） |
| pointDeltaA / pointDeltaB | Number | 双方积分变动值 |
| createdAt / confirmedAt | Date | 录入与确认时间 |

（3）赛事表 events 与报名表 event_signups

| 表名 | 主要字段 |
| --- | --- |
| events | title（赛事名称）、description（说明）、startTime / endTime（起止时间）、location（地点）、quota（名额上限）、signupDeadline（报名截止）、status（状态） |
| event_signups | eventId（赛事编号）、_openid（会员标识）、signupTime（报名时间）、checkinTime（签到时间）、status（已报名 / 已签到 / 已取消） |

（4）其他数据表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| rankings | 排行榜快照，按周/月/赛季生成，提升榜单查询性能 |
| announcements | 公告内容与发布时间 |
| audit_logs | 管理员操作日志，记录成绩撤销、权限变更等敏感操作 |
| seasons | 赛季配置（起止时间、积分重置规则） |

5.4 核心接口设计

| 接口名称 | 功能说明 | 权限要求 |
| --- | --- | --- |
| user.login | 获取 OpenID 并自动注册，返回用户信息与角色 | 公开 |
| user.updateProfile | 完善或修改实名信息 | 登录用户 |
| user.getProfile | 查询个人等级分、积分、战绩与排名 | 登录用户 |
| match.create | 新建比赛记录并录入比分 | 登录用户 |
| match.confirm | 确认对手提交的比赛成绩 | 对手本人或管理员 |
| match.revoke | 撤销已生效的比赛并回滚分数 | 管理员 |
| rank.getLeaderboard | 分页查询排行榜（总榜/周榜/月榜） | 公开 |
| rank.getTrend | 查询个人等级分变化趋势 | 登录用户 |
| event.create / event.signup | 发布赛事与在线报名 | 干事及以上 / 登录用户 |
| event.checkin | 扫码签到 | 干事及以上 |
| admin.auditMember | 审核或禁用会员账号 | 管理员 |
| admin.exportData | 导出比赛与会员数据为 Excel | 管理员 |

表 5-2 核心接口清单

5.5 关键技术流程：登录与鉴权

用户打开小程序

│

▼

调用 wx.login 获取临时登录凭证 code

│

▼

云函数 user.login：解析 OpenID（云开发环境自动携带）

│

├── 数据库中已存在该 OpenID ──► 返回用户信息与角色，登录完成

│

└── 数据库中不存在 ──► 创建用户记录（等级分 男 1450 / 女 1300，状态：待审核）

│

▼

引导用户授权昵称头像并填写实名信息

│

▼

管理员后台审核通过，账号状态置为“正常”

所有云函数在执行业务逻辑前，统一通过云端获取的 OpenID 校验调用者身份与角色，客户端传入的任何身份参数均不可信。

六、开发条件与资源需求

6.1 账号与资质条件

| 条件项 | 具体要求 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 小程序账号 | 在微信公众平台注册小程序，建议以学校或俱乐部所属组织作为主体注册（企业/事业单位/社会团体主体可开通更多服务类目） | 俱乐部 / 校团委 |
| 主体证明材料 | 营业执照、事业单位法人证书或社会团体法人登记证书；若以学校名义申请，可由校团委或体育部门出具证明 | 俱乐部 / 学校 |
| 服务类目选择 | 建议选择“教育—在线教育”或“体育—运动健身”相关类目，需提供相应资质文件 | 管理员 |
| 微信认证 | 组织主体小程序需完成微信认证，方可使用更多接口能力 | 管理员 |
| ICP 备案 | 按工信部要求，小程序需完成 ICP 备案后方可上线 | 管理员 |
| 用户隐私保护指引 | 声明收集昵称、头像、手机号等信息的范围与用途，并配置隐私协议 | 管理员 / 开发者 |
| 云开发环境 | 开通微信云开发，创建数据库集合与云函数环境 | 开发者 |

表 6-1 上线前置条件

6.2 人员配置

项目建议采用小团队协作模式，成员可由俱乐部骨干与校内对小程序开发感兴趣的同学共同组成：

| 角色 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 总体统筹、需求确认、进度把控、对外沟通 |
| 产品/交互设计 | 1 | 需求细化、原型设计、页面流程梳理 |
| 小程序前端开发 | 1-2 | 页面开发、接口联调、体验优化 |
| 后端/云函数开发 | 1 | 云函数编写、数据库设计、核心算法实现 |
| 界面设计 | 1 | 视觉风格与素材制作（可由前端兼任） |
| 测试与运营 | 1-2 | 功能测试、数据录入、活动推广与用户答疑 |

表 6-2 团队人员配置建议

6.3 软硬件与费用预算

开发所需的软件工具均为免费或低成本，硬件方面开发者自备电脑即可，无需额外采购。运营成本主要为平台费用：

| 项目 | 云开发方案（推荐） | 自建服务器方案 |
| --- | --- | --- |
| 小程序注册 | 免费 | 免费 |
| 微信认证费 | 300 元 / 年 | 300 元 / 年 |
| 云开发资源 | 免费额度通常够用，超出后约 19.9 元 / 月起 | 不适用 |
| 服务器 | 不需要 | 约 1000 - 3000 元 / 年 |
| 域名与证书 | 不需要 | 约 50 - 100 元 / 年 |
| 合计（首年估算） | 约 300 - 600 元 | 约 1350 - 3400 元 |

表 6-3 费用预算估算

说明：上述费用为估算值，实际以微信公众平台及云服务商的当期价格为准。若以学校已有主体资质申请，认证费用可能由学校统一承担，可进一步降低俱乐部支出。

6.4 合规与数据安全要求

● 隐私合规：遵循《个人信息保护法》与《微信小程序平台运营规范》，坚持最小必要原则收集信息，不采集与业务无关的敏感数据。

● 实名信息保护：学号、手机号等敏感字段在数据库中设置严格访问权限，仅管理员可通过云函数读取，前端不返回完整明文。

● 数据备份：定期导出数据库备份，防止误删或数据损坏；重要操作留存日志以备追溯。

● 未成年人保护：如涉及未满 18 周岁会员，需取得其监护人同意后方可收集个人信息。

● 内容规范：公告与赛事信息由管理员发布，避免出现违规内容，确保小程序顺利通过审核。

七、实施计划与里程碑

7.1 阶段划分

| 阶段 | 主要工作 | 交付物 | 周期（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求与设计 | 需求调研、功能确认、原型设计与数据库设计 | 需求规格说明、原型图、数据库设计文档 | 第 1 - 2 周 |
| 第二阶段：核心功能开发 | 登录注册、比赛录入与确认、ELO 计算、排行榜 | 可运行的最小可用版本 | 第 3 - 6 周 |
| 第三阶段：管理与运营功能 | 管理后台、赛事报名签到、公告推送 | 包含运营能力的完整版本 | 第 7 - 9 周 |
| 第四阶段：测试与优化 | 功能测试、并发与边界测试、体验优化 | 测试报告、缺陷修复版本 | 第 10 - 11 周 |
| 第五阶段：上线与试运行 | 提交审核、备案核验、小范围试用与数据导入 | 正式上线版本、使用手册 | 第 12 - 13 周 |
| 第六阶段：运营迭代 | 依据使用反馈持续优化，推进三期功能 | 迭代版本 | 持续进行 |

表 7-1 项目实施阶段划分

7.2 关键里程碑

● 里程碑一：完成需求确认与原型评审，形成冻结的需求基线。

● 里程碑二：核心版本内测通过，能够完整跑通“录入比赛 — 自动算分 — 榜单更新”闭环。

● 里程碑三：小程序通过微信审核并完成备案，正式发布上线。

● 里程碑四：完成历史比赛数据导入，全量会员开始使用，俱乐部停用手工统计表。

7.3 推广与运营计划

● 上线初期：通过俱乐部微信群、社团招新与线下活动现场引导会员扫码注册。

● 运营活动：结合周赛、月赛推出“等级分冲榜赛”，对榜单前列与进步最快的会员给予奖励。

● 内容运营：定期在公告栏发布战报、榜单变化与精彩对阵，维持小程序活跃度。

● 反馈机制：设置意见反馈入口，定期收集会员建议并纳入迭代计划。

八、风险分析与应对

| 风险类别 | 风险描述 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求风险 | 初期需求描述不清晰，开发过程中频繁变更 | 中 | 先明确最小可用版本范围，采用迭代开发，变更纳入下一版本评估 |
| 技术风险 | 等级分计算逻辑出现偏差或重复计分 | 高 | 算法在云函数中集中实现并编写单元测试；成绩采用“待确认 + 管理员审核”双保险 |
| 数据风险 | 比赛结果录入错误或存在刷分行为 | 高 | 对手确认机制、异常提交拦截、管理员可撤销并回滚分数、操作留痕 |
| 审核风险 | 小程序因类目或隐私配置不当被驳回 | 中 | 提前准备主体资质与隐私协议，参考平台规范自查后再提交审核 |
| 人员风险 | 学生成员毕业或退出导致开发维护中断 | 高 | 代码规范化与文档化，建立交接机制，培养后备成员，优先选择低运维方案 |
| 运营风险 | 上线后会员使用意愿不高，数据录入不完整 | 中 | 结合线下赛事强制使用，设置积分激励，简化录入流程至三步以内 |
| 资金风险 | 认证与云资源费用无稳定来源 | 低 | 优先申请学校社团经费支持；选用免费额度充足的云开发方案控制成本 |

表 8-1 风险与应对措施

九、预期成效与评估指标

9.1 预期成效

● 管理效率提升：比赛成绩录入与排名统计由系统自动完成，替代人工汇总电子表格，显著减少重复劳动与统计差错。

● 数据资产沉淀：形成完整、可追溯的会员档案与历史对战数据库，为校队选拔、训练分组和社团评优提供客观依据。

● 会员体验优化：排名透明、进步可视化，会员参与训练与比赛的积极性明显提高。

● 组织形象提升：以数字化手段展现俱乐部专业化的组织能力，有利于招新与校内评优。

● 示范价值：形成可复制的校园体育社团数字化方案，具备向其他运动社团推广的潜力。

9.2 评估指标

| 指标类别 | 具体指标 | 目标值（参考） |
| --- | --- | --- |
| 用户覆盖 | 注册会员数 / 俱乐部实际成员数 | 不低于 80% |
| 活跃度 | 月活跃用户占比 | 不低于 50% |
| 数据完整度 | 录入系统的比赛场次占实际比赛场次比例 | 不低于 90% |
| 效率提升 | 单次成绩统计耗时（对比手工方式） | 缩短 70% 以上 |
| 准确性 | 因计算或录入导致的排名错误率 | 低于 1% |
| 运营成效 | 赛事报名与签到线上化率 | 不低于 95% |

表 9-1 项目评估指标

十、附录

附录 A：术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Pickleball（匹克球） | 融合网球、羽毛球、乒乓球特点的球拍类运动，场地小、易上手 |
| ELO 等级分 | 一种基于胜负与对手实力动态更新选手分数的评分体系 |
| K 值 | ELO 公式中的调整系数，决定单场比赛分数变动的幅度 |
| 最小可用版本（MVP） | 具备最核心功能、可交付使用的最简版本 |
| OpenID | 微信用户在同一小程序内的唯一标识，用于识别用户身份 |
| 云开发 | 微信提供的免运维云端一体化开发能力，包含云函数、云数据库与云存储 |
| ICP 备案 | 依据国家规定，互联网信息服务提供者需完成的备案手续 |
| 定级期 | 新会员参与的前若干场比赛，期间分数变动幅度较大以便快速定级 |

附录 B：待确认事项

以下事项需俱乐部内部讨论后确认，确认结果将同步更新至本文档：

● 小程序注册主体：以学校名义注册，还是以俱乐部所属组织名义注册。

● 等级分初始值、K 值分段与积分规则的具体数值已按实现口径确定（见附录 D），如无异议不再调整。

● 是否在第一期即纳入场地预约功能，以及合作场地的开放时段安排。

● 会员实名信息的审核由谁负责，审核时效要求如何。

● 运营经费的来源与预算额度。

附录 C：参考资料

● 微信开放文档：小程序开发指南与云开发技术文档。

● 微信公众平台：《小程序平台运营规范》《小程序用户隐私保护指引》。

● 国家互联网信息办公室：《互联网信息服务算法推荐管理规定》等相关法规。

● ELO 等级分体系经典文献与公开算法说明。

附录 D：实现现状与本文档的差异（2026-09-12 修订）

本文档为立项时的需求与规划稿。开发过程中，部分算法口径与功能取舍根据模拟实验和实际需要做了调整。以下逐条列出当前实现与本文档正文不一致之处；正文相关章节已同步修订，未列出的部分与实现一致。

| 主题 | 本文档原规划 | 当前实现 |
| --- | --- | --- |
| 等级分池 | 男单、女单、双打三个池完全隔离 | 合并为单打、双打两个池；单打男女合并计算，排行榜再按性别分开展示 |
| 初始分 | 新会员固定 1000 分，其后改用池内中位数动态定级 | 按性别取固定值（男 1450 / 女 1300）；中途入会者按前五场对手水平定级；中位数方案已废弃 |
| K 值高分段门槛 | 等级分 ≥ 1600 | 等级分 ≥ 2100（随初始分同步上调 500） |
| 赛季软重置锚定分 | 1000 | 1450 |
| 榜单 | 总榜、周榜、月榜、赛季榜；含积分榜 | 已实现总榜的等级分榜与进步榜；积分榜、周 / 月 / 赛季榜未实现 |
| 零出场会员上榜 | 以初始分参与排名并标注“定级中” | 不上榜；榜单名次在上榜会员中连续编号 |
| 会员审核 | 管理员后台审核 | 小程序内会员审核页（通过 / 驳回，驳回理由必填）；演示环境下放宽为已登录会员可审并明示 |
| 赛事报名与签到 | 第二期功能 | 已实现：赛事发布、在线报名、代签到、抽签、开赛、逐轮录分确认与名次结算全链路；赛事列表同时展示个人赛与学院赛 |
| 后端 | 微信云开发（云函数 + 云数据库） | 云端尚未部署；本地以模拟数据运行，数据源门面留有一行切换点 |
| 成绩录入校验 | 未细化 | 已实现：11 / 15 / 21 分制，一 / 三 / 五局制，逐局净胜 2 分且不封顶，自动判定胜负 |
| 学院团体赛 | 未规划 | 已实现：按学院组队参赛，小项序列可配、人数区间可配。全链路为发布 → 学院交名单 → 管理员审核 → 抽签（可手工指定种子）→ 赛事级开赛 → 双方排阵 → 大场级开赛 → 小场录分 → 轮次推进 → 录入学院名次。详见《学院赛设计方案》《学院赛施工规划》 |
| 学院赛计分口径 | 未规划 | 单打小场照一级赛事计个人等级分（K=32）；双打小场只汇总大场、不计个人分；大场胜负支持「打满比净胜」与「先到 N 场胜」，净胜口径可选「小场胜场差」或「累计局分净胜」 |
| 弃权 | 未规划 | 已实现：个人赛本人可自弃，学院赛由管理员记小场弃权。弃权场对手直接晋级、比分清空、状态直接生效，且不计任何个人等级分，赛程照常推进 |
| 干事（学院负责人） | 发布赛事、录入任意比赛、处理报名与签到 | 学院赛里限本学院的名单提交与排阵，跨院操作一律拒绝；学院负责人可由管理员在「会员审核」页任免 |

里程碑完成情况（对照 7.2 节）：

● 里程碑一（完成需求确认与原型评审）：已完成。

● 里程碑二（核心版本内测通过，跑通“录入比赛 — 自动算分 — 榜单更新”闭环）：已在模拟数据下端到端跑通，1635 条自动化测试全部通过。

● 里程碑三（小程序通过微信审核并完成备案、正式发布）：未开始，依赖云端接入与主体资质。

● 里程碑四（完成历史比赛数据导入、全量会员使用）：未开始，依赖云端接入。

● 学院团体赛（第三条主线）：按《学院赛施工规划》M0–M6 全部完成。发布 → 学院交名单 → 审核 → 抽签 → 赛事级开赛 → 双方排阵 → 大场级开赛 → 小场录分 → 轮次推进 → 录入学院名次，全链路端到端演练通过；弃权支线（大场未排齐不可开赛、开赛后记弃权、个人赛本人自弃权）同样跑通。设计与施工细节见《学院赛设计方案.docx》《学院赛施工规划.docx》。

当前下一步的优先级是「云端接入 + 历史数据导入」，详见配套文件《交接说明.docx》与《开发进展汇总.docx》。