中央民族大学匹克球俱乐部小程序

裁判指派与实时比分（需求整理）

2026-09-13 需求整理，2026-09-14 四期全部实施完毕。承接个人赛「录分 → 对手确认」链路与学院赛「赛事—大场—小项」三级结构。

本方案已全部落地：§七 四期（裁判地基 → 学院赛大场裁判 → 实时比分服务端 → 横屏计分台与查看端同步）全部完成，落地清单与验收见 §十 实施状态。

Q1–Q6 已全部拍板（见 §5.1，均按推荐 A 方案）；其余按 §5.2 默认执行。本文档即最终实施口径。

§一～§九 是拍板时的原始方案，除「尚未改动任何代码」一句外未作改写；与最终实现有出入的地方（如学院赛小场实时比分的首屏读法）在 §十 单列。

一、需求原文

现在我想要给每场赛事里的比赛都加上裁判功能，就是管理员在每个小场（学院赛是大场）录分之前可以指定一个裁判，不指定裁判的局和之前完全一样，指定裁判的局只有裁判和管理员才能录分和确认，然后增加一个实时比分功能，我需要一个事实录入当前比分的功能，录入比分时处于横屏，每一球判给一边得分，同时把当前比分实时更新在外面的界面上，这些都是很大的功能增加，把这些需求整理一下，给出建议和方案，成为一个新的word文档，然后找我确认。

两点理解已与需求方对齐：

1. 「事实录入当前比分」理解为实时录入当前比分（逐球记录，而非赛后一次性补录）；

2. 「外面的界面」= 现有小程序里所有显示该场比赛的界面（赛事页 → 学院赛 → 对应比赛、比赛页），其他用户在自己手机上实时看到比分，位置就是现在显示终局比分的位置。详见 §3.4 与 Q6。

二、需求拆解

| 编号 | 需求 | 涉及体系 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理员在「小场」录分之前指定一名裁判 | 个人赛 + 学院赛 | 新增字段 + 新增写接口 |
| 2 | 个人赛的指派单位是一场比赛；学院赛的指派单位是大场（管该大场全部小项） | 两套体系 | 粒度定义 |
| 3 | 未指定裁判的比赛：行为与现在完全一致 | 两套体系 | 兼容性硬约束 |
| 4 | 指定裁判后，录分与确认都只有裁判与管理员能做 | 两套体系 | 权限收紧 |
| 5 | 新增「实时比分」：逐球记录当前比分 | 两套体系 | 新增数据模型 + 写接口 |
| 6 | 实时录分界面横屏 | 小程序端 | 新增页面（pageOrientation） |
| 7 | 每一球判给一边得一分 | 比赛规则 | 计分状态机 |
| 8 | 当前比分实时更新在「外面的界面」（= 现有显示该场比赛的页面） | 小程序端 + 服务端 | 跨设备同步（项目当前无任何实时能力），不新开大屏页 |

1–4 是一件事（裁判），5–8 是另一件事（实时比分）。但 5–8 会把录分口从「赛后补录」变成「赛中计时」，两者共用同一套权限判定（能不能开实时比分，取决于有没有录分权），建议一起设计、分期实施。

三、现状与根因

3.1 录分与确认是两把不同的尺子

现有两套权限，都是一场比赛一个判定：

• 录分权 canRecordScore（services/match-record.js:116）：参赛者本人，或管理员，或本学院有人上场的干事。

• 确认权 canConfirm（services/match-record.js:151）：对手方（站在录入者对面的人），或管理员；mock 下放宽为「参赛即可」。

一个特殊口径值得留意：录入者不在场上时（例如学院赛小项由干事代录），canConfirm 会退化成「参赛者任一方都能确认」（match-record.js:161-162）。也就是说学院赛小项的确认，今天并不严格是「对手确认」。

无论哪种口径，判定依据都是「你是不是这场的人 / 你这个学院有没有人上场」。裁判这个新角色不属于任何一方，现有两个函数都表达不了它——这是本次要改的第一处根因。

3.2 学院赛的三级结构决定了裁判的粒度

学院赛是 赛事 → 大场(tie) → 小项(leg) → 比赛(match)。一个大场包含男单 / 女单 / 男双 / 女双 / 混双若干小项，每个小项落成一场独立的 matches 记录（_id = l_{eventId}_{tieId}_{legNo}，见 services/college-tie.js:209、:266）。

需求说「学院赛是大场」，即一名裁判管一个大场的全部小项。于是：指派动作发生在大场层（一个界面、一次操作），但权限判定发生在比赛层（真正被读写的 matches 记录）。中间的「大场裁判 → 小项比赛」怎么落，是本次要定的第二处口径。

3.3 项目当前没有任何实时能力（本次最大的技术缺口）

全仓库排查结果：

• 没有 db.collection().watch / onSnapshot / WebSocket / connectSocket；

• 没有订阅消息（requestSubscribeMessage / 模板消息）；

• 没有任何定时器（setInterval / setTimeout；云函数无 config.json，无触发器）；

• 没有 event bus / storage 监听；

• 数据新鲜度完全靠「页面 onShow 重新拉一次」+ 下拉刷新（如 pages/match/match.js:73-84）；

• 客户端云调用是单次 callFunction，无重试、无超时、无并发控制（services/cloud.js:32-46）；

• 全项目没有一个横屏页面，app.json 无 pageOrientation，也未分包。

所以「把当前比分实时更新在外面的界面上」不是加个字段就能成的事，必须新引入一条跨设备同步通道，取舍见 §6.3（Q2 已拍板）。

3.4 「外面的界面」= 现有页面，不新开大屏页（Q6 已拍板）

已与需求方对齐（见 §5.1 Q6）：不新开专门的大屏页。比分就落在现有那些显示该场比赛的页面上——赛事页 → 学院赛 → 对应比赛、比赛页——位置与今天显示的终局比分完全同一处，只是内容从「终局」变成「实时」。

这带来两个结论：

• 场景仍是跨设备的：看的人是另一位用户、在另一台手机上（不是裁判自己切页面）。因此同步通道依然必需，只是消费端是既有页面，不需要新页面、不需要二维码 / 投屏。

• 改动方式变成「就地替换」：这些页面本来就通过 getMatches / getCollegeEvent 之类的读接口拿到 scoreA / scoreB 并渲染。实时比分只需在服务端读接口里把「该场正在进行的实时比分」并进返回结果，页面拿到的字段位置不变，页面渲染代码几乎不用改（见 §6.3）。

顺带一提，投屏 / 二维码那类「第二块屏」的玩法并未被否决，只是不在本次范围内（见 §九）。

3.5 为什么不能把实时比分直接写进比赛记录

matches 是回放计分的输入：winner 由 validateMatchScore 从比分推出，isEloEligibleMatch 只认 ACTIVE 且非弃权（college-tie.js:366），写库后 bumpSeason 让整季回放缓存失效。如果每打一球就往 matches 里写一次：

1. 每球一次 bumpSeason，整季回放缓存每球失效一次，开销不可忽略；

2. 一条「打了一半」的记录一旦被误判成 ACTIVE，就会喂给回放一个半场比分；

3. matches 的语义是「已发生的事实」，不该承载「正在发生的过程」。

结论：实时比分单开一个集合（§6.2），比赛记录仍然只在「整场结束、裁判定稿」时写一次。

四、影响面

| 编号 | 改动 | 主要文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比赛记录加 referee；录分 / 确认 / 撤销权限接裁判 | services/match-record.js、services/match-store.js、src/core/match-handlers.js |
| 2 | 大场加 referee，并把裁判落到该大场的小项比赛上 | services/college-tie.js、src/core/college-handlers.js |
| 3 | 新增指派裁判写接口（个人赛 / 大场两个入口） | services/mock.js、services/cloud.js、utils/write.js、src/actions.js |
| 4 | 新增实时比分状态机（纯逻辑） | 新 services/live-score.js |
| 5 | 新增 live_scores 集合与读写接口 | 新 src/core/live-handlers.js、src/repository.js、src/core/read-handlers.js |
| 6 | 新增横屏录分页；实时比分并进现有页面 | 新 pages/live-score/、app.json；pages/match-entry、pages/college-match、pages/match、pages/event-detail、pages/college-event-detail |
| 7 | 现有页面展示裁判 + 指派入口 | match-entry、college-match、match、event-detail、college-event-detail |
| 8 | 演示数据与测试 | services/college-demo.js、tests/* |

测试影响：match-record.test.js、college-tie.test.js、datasource.test.js、write.test.js、cloud-core.test.js、page.test.js 都要扩；实时比分另立 tests/live-score.test.js。

新增写接口必须四处同步：mock.js、cloud.js、utils/write.js（WRITE_ACTIONS）、src/actions.js（WRITE_ACTIONS）。云函数 handler 由 dispatch.js 按模块导出自动登记，不需另抄名单。四处不一致时 datasource / write / cloud-core 三个测试立刻红。

五、口径确认

5.1 已拍板

结论：Q1–Q6 全部按推荐方案（A）拍板，本方案即为最终实施口径。

Q1：实时比分采用哪种计分制？→ 选 A 每球得分

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A（已选） | 每球得分：每一球判给一边，直接 +1；先到目标分且领先 2 分胜一局 | 与需求原文一致，也与现有 scoreA/scoreB 只存分数、不存发球权的模型一致；状态机最简单 |
| B | 传统匹克球 side-out：只有发球方得分，非发球方赢球只换发球权 | 更贴近匹克球正式规则，但要额外记录发球方 / 换发 / 第二发，UI 与数据模型都显著变重 |

Q2：实时比分的跨设备同步用哪种方案？→ 选 A 短轮询

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A（已选） | 短轮询：查看端每 2 秒调一次读接口 | 不改架构、不碰数据库安全规则、不需新增云能力；2 秒延迟对记分牌足够。代价是每次轮询一次 callFunction，观众多时读请求变多 |
| B | 云数据库 watch：查看端直接 db.collection('live_scores').watch() | 真·实时（<1 秒）、省调用次数；但要绕开门面直连数据库、必须配 DB 安全规则、有连接数与费用约束，破坏「所有读写走云函数」的现有架构 |
| C | 云托管 + WebSocket | 真·实时且可控，但要新引入托管服务与长连接运维，超出当前工程规模 |

选定 A，但实现必须是可替换的：页面只调一个适配器 watchLiveScores(matchIds, onUpdate)（见 §6.3），轮询细节封在适配器里。日后若真要 B/C，只换适配器实现，页面与视图模型不动。

轮询必须守纪律，否则会伤体验（这是 A 的唯一真风险，已在 §6.3、§八 写死）：无进行中的比赛就不计时；只轮询当前可见比赛的比分字段；setData 前先比对，值没变不刷；onHide 停表、onShow 立即补一次。

Q6：「外面的界面」指什么？→ 已拍板 = 现有显示该场比赛的页面，不新开大屏页

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A | 第二块屏（投屏 / 电视 / 独立大屏页 pages/live-board） | 不在本次范围（见 §九）。要额外做只读大屏页 + 二维码 / 投屏入口 |
| B（已选） | 现有页面就地显示：赛事页 → 学院赛 → 对应比赛、比赛页，比分位置与今天终局比分同一处 | 不新增页面、不做二维码 / 投屏；因观看者在另一台手机上，同步通道仍然必需，按 Q2 的 A 实现 |

实现要点：实时比分由服务端读接口并进既有返回结构（getMatches / getCollegeEvent 等），字段位置不变，页面渲染代码改动极小。

Q3：谁能指派裁判？→ 选 A 仅管理员

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A（已选） | 仅管理员 | 与现有口径一致：个人赛的赛事管理、学院赛的全部管理动作本就是管理员专属（canManageCollegeEvent 门槛 ROLE.ADMIN，college-event.js:90）。裁判握有录分 / 确认权，指派权与「定盘子」同级，不宜下放给参赛方 |
| B | 管理员 + 本学院干事 | 大场多时减轻管理员负担；但干事给自己学院的比赛派裁判，存在「派个自己人」的动机，需要额外回避规则 |
| C | 管理员 + 赛事创建者 | 个人赛可放权给办赛人；学院赛没有「创建者」概念，仍需额外规则 |

Q4：没有指定裁判的比赛，能不能用实时比分？→ 选 A 能

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A（已选） | 能。实时比分只是一种新的录分方式，能不能开看的是「你有没有录分权」，与有没有裁判无关 | 实现最简单，复用 canRecordScore 一处判定；日常约球也能用横屏计分 |
| B | 只有指定了裁判的比赛才能开实时比分 | 语义更收窄（实时比分 = 裁判专用工具），但普通比赛失去这个能力，且要多一处判定 |

Q5：裁判能不能是这场比赛的参赛者？→ 选 A 允许但提示

| 方案 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| A（已选） | 允许，但界面给出提示（「该裁判也是本场参赛者」） | 业余比赛人手紧，「自己打完顺手当裁判」很常见；硬性禁止会挡掉正常用法，提示比禁止更合适 |
| B | 硬性禁止指派参赛者当裁判 | 杜绝利益冲突，但现实中常常凑不出人 |

5.2 按默认执行

1. 零回归优先：未指定裁判时，canRecordScore / canConfirm 的返回值必须与今天逐字一致，由现有测试守住。

2. 失败关闭：指定裁判后，非裁判非管理员一律拒绝，并给明确文案（如「本场由 XX 裁判执法，仅裁判与管理员可录分」），不做灰按钮、不做静默降级。

3. 管理员兜底永远在：无论是否指定裁判，管理员始终可以录分、确认、改派或取消裁判；裁判临时来不了，管理员取消裁判即回到普通口径。

4. 指派时效：比赛 / 大场已生效（ACTIVE）或已结束后不可改派，避免「改历史」。

5. 历史不回溯：referee 是新字段，历史比赛一律视为「未指定裁判」，行为不变，不回填、不报错。

6. 撤销权跟随录入者：canRevoke 维持「管理员 + 录入者」不变。指定裁判后录入者即裁判，裁定权自然收敛到裁判手上，无需另加规则。

7. 实时比分只写新集合：matches 只在整场结束定稿时写一次；实时过程全部落在 live_scores，且不触发 bumpSeason。

8. 实时比分沿用现有赛制：局分、局数直接读该场比赛的 gamePoints / bestOf，不另设一套规则。

9. 横屏只在录分页：只有 pages/live-score（裁判录分台）强制横屏，写在该页自己的 .json 里；查看端是现有页面，布局一律不动。

10. 查看端只读、不打扰：现有页面显示实时比分时只是把终局比分的位置换成当前比分（并标注「进行中」），不弹窗、不震动、不改变原有交互。

11. 一个真相源：裁判判定只改 match-record.js 一处；实时比分状态机只写在 live-score.js 一处；两份都进 lib/ 镜像，mock 与云端共用。

六、建议方案

6.1 裁判：一个字段 + 两个判定

数据落点——比赛记录加三个字段：

// 个人赛的一场 / 学院赛的一个小项，都落在 matches

referee: '',      // 指定裁判的会员 _id；空串 = 未指定，行为与现在完全一致

refereeAt: null,  // 指派时间（审计用）

refereeBy: '',    // 指派人（审计用）

学院赛的大场（ties）同时加一个 referee，作为指派的界面锚点与改派依据。

判定改动——只动 services/match-record.js，两个函数各加一道前置闸，其余调用方一律不改：

// canRecordScore：指定了裁判，就只有裁判与管理员

if (match.referee) {

return actorId === match.referee || Number(role) >= ROLE.ADMIN;

}

// 原有逻辑（参赛者 / 干事本学院 / 管理员）继续往下走

// canConfirm：同样先过裁判闸

if (match.referee) {

return actorId === match.referee || Number(role) >= ROLE.ADMIN;

}

// 原有「对手确认」（含录入者不在场上时退化为参赛者即可）继续

needsScore（没比分不能确认）不变。canRevoke 也不变——裁判录入后就是录入者，本就握有撤销权。

学院赛的落点——管理员在大场上指派，一次写入：

1. tie.referee = 裁判 id（界面显示、后续改派的锚点）；

2. 该大场所有已生成的小项比赛 referee = 裁判 id（这才是 canRecordScore 真正读到的字段）；

3. 大场之后才开赛、小项比赛尚未生成时，startTie 生成草稿（college-tie.js:249 buildLegMatchDrafts）时从 tie.referee 带入。

这样「权限判定只看这一场比赛自己」与「指派在大场一次搞定」两个目标同时成立，录分时不必回查大场。

新增写接口（建议两个，语义清楚、权限各自收口）：

| 接口 | 参数 | 权限 |
| --- | --- | --- |
| assignMatchReferee | { matchId, refereeId, actor } | 管理员 |
| assignTieReferee | { tieId, refereeId, actor } | 管理员 |

refereeId 传空串即取消裁判。两个接口都要校验：目标存在、尚未生效、refereeId 是正常状态（ACTIVE）的会员。

6.2 实时比分：单开 live_scores，一场一条

// 集合 live_scores，_id = 'ls_' + matchId（一场恒一条，重启不堆记录）

{

_id: 'ls_l_ce01_t_ce01_1_main_0_1',

matchId,                          // 回指 matches

competition,                      // personal | college

eventId, collegeEventId, tieId, legNo, discipline,

collegeA, collegeB,               // 学院赛才有

teamA: ['u04'], teamB: ['u07'],   // 查看端要显示姓名，这里存编号

gamePoints: 11, bestOf: 1,        // 直接沿用该场比赛的赛制

status: 'live',                   // live | finished

gameIndex: 0,                     // 当前第几局（0 基）

pointsA: 3, pointsB: 5,           // 当前局比分

gamesA: 0, gamesB: 0,             // 已拿下局数

rallies: [                        // 逐球流水：既是撤销依据，也是审计

{ g: 0, side: 'A' },

{ g: 0, side: 'B' },

],

updatedBy: 'u04',

updatedAt: Date,

startedAt: Date,

}

纯逻辑状态机（新 services/live-score.js，进 lib/ 镜像，三端共用）：

| 函数 | 职责 |
| --- | --- |
| createLive(match, ctx) | 由一场比赛生成初始实时态（读它的 gamePoints / bestOf / teamA / teamB） |
| applyRally(state, side) | 判一球：+1 分；够分且领先 2 → 记一局、进下一局；局数过半 → finished |
| undoRally(state) | 撤销最后一球（弹 rallies 尾部并重算） |
| liveScoreOf(state) | 给查看端的视图模型（当前局比分、局数、第几局、谁领先、是否结束） |
| toOfficialScores(state) | 结束时转成 scoreA / scoreB 数组，交给现有的 fillScheduledMatch |

定稿即回到现有链路：整场结束后，裁判端调现有 submitMatch({ id, scoreA, scoreB }) → PENDING → confirmMatch（此时只有裁判 / 管理员能确认）→ ACTIVE → 照常计 ELO、照常推进大场。实时比分不新开计分链路，只是把「录分」从手输数字换成逐球累计。

新增写接口：

| 接口 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| startLiveScore | { matchId, actor } | 建 / 取实时态；权限 = canRecordScore |
| recordRally | { matchId, side, actor, rallyId } | 判一球；rallyId 做幂等（防连点 / 重发） |
| undoRally | { matchId, actor } | 撤销上一球 |
| finishLiveScore | { matchId, actor } | 定稿 → 转正式比分提交 |

读接口两条路，共用同一份 liveScoreOf 视图模型：

• getLiveScores({ matchIds })：轮询专用（见 §6.3），批量取，只返回比分相关字段，尽量小；

• 并入既有读接口：getMatches / getCollegeEvent 等在返回每场比赛时，把「进行中」的那几场附上实时比分（字段如 live: { pointsA, pointsB, gamesA, gamesB, gameIndex, status }）。查看端首次进页面就已经是实时值，不必等第一次轮询。

6.3 查看端与实时同步（Q2/Q6 已拍板）

不新开页面。查看端就是现有页面，渲染位置与今天的终局比分同一处。

同步走一个适配器，页面只认它，不认轮询：

// services/live-watch.js（唯一出口，页面不直接碰 setInterval / callFunction）

// matchIds 变化时自动重订阅；onUpdate 只在比分真的变了才被调用

watchLiveScores(matchIds, onUpdate) -> () => void   // 返回取消订阅

适配器内部（当前实现 = 短轮询）：

1. matchIds 为空 ⇒ 完全不启表（没有进行中的比赛就不轮询，这是「不频繁刷新」的第一道闸）；

2. 有比赛时每 2 秒（常量）调一次 getLiveScores({ matchIds })；

3. 拿到结果先与上一次逐场比对，只有值真的变了才 onUpdate，值没变一个字节都不 setData；

4. 页面 onHide ⇒ 停表；onShow ⇒ 立即补一次再续表（避免后台空转与回前台空窗）；

5. 单次请求失败静默跳过这一拍，不弹错、不重试堆积，下一拍照常。

因第 1、3 条，观众端在「没有比赛进行中」时零请求，在「比赛进行中但比分没变」时零重渲染——这两点是 A 方案不伤体验的关键。

首屏就有值：进入页面时既有读接口已带回实时比分（§6.2），适配器只负责后续增量，所以不会出现「先显示 0:0 再跳」。

查看端只显示：双方名称（学院名 / 队员姓名）、当前局比分、局数、第几局、进行中 / 已结束。不显示逐球流水、不显示裁判操作。

6.4 页面与入口

| 页面 | 改动 |
| --- | --- |
| 新 pages/live-score | 唯一的横屏页（pageOrientation: landscape）：左右两块大按钮「判 A 得分 / 判 B 得分」、撤销、当前局比分与局数、结束比赛 |
| pages/match-entry / pages/college-match | 顶部显示「裁判：XX」；被裁判接管时，非裁判非管理员显示受限提示；有录分权者多一个「实时计分」入口 |
| pages/match / pages/event-detail | 比赛行显示裁判 + 实时比分（进行中时在终局比分位置显示当前比分并标「进行中」）；管理员有「指派 / 改派裁判」入口 |
| pages/college-event-detail | 大场行显示裁判 + 管理员指派入口 |
| 以上查看页 | 挂 watchLiveScores，仅在本页有进行中比赛时才订阅 |

查看端不新增页面，因此也没有二维码 / 投屏 / 分享入口（见 §九）。

6.5 权限矩阵（改后全貌）

| 场景 | 录分 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 未指定裁判 · 个人赛 | 参赛者本人 / 管理员 /（干事：本学院有人上场） | 对手方 / 管理员 |
| 未指定裁判 · 学院赛小项 | 本学院干事 / 管理员 | 参赛者任一方（录入者不在场上）/ 管理员 |
| 指定裁判 · 任意 | 裁判 / 管理员 | 裁判 / 管理员 |
| 实时比分（开启 / 判球 / 撤销 / 定稿） | 同上「录分」一列 | — |
| 查看实时比分（现有页面） | 任何登录用户（只读） | — |

七、建议实施顺序

第一期  裁判地基（零回归）

match-record 加 referee 判定 → 两个指派写接口 → 四处登记

→ 个人赛页面显示裁判 + 指派入口

「指定裁判的比赛，旁人录不了分」当场被拦住；未指定的一如既往

↓

第二期  学院赛裁判（大场级）

tie.referee → 指派时写进该大场全部小项 → startTie 带裁判

→ 大场页显示与指派入口

↓

第三期  实时比分（纯逻辑 + 服务端）

live-score.js 状态机 → live_scores 集合与四个写接口 + 一个读接口

→ mock 与云端同路 → 纯逻辑与接口测试

↓

第四期  横屏计分台 + 查看端同步

pages/live-score（唯一横屏页）→ services/live-watch.js 适配器（内含 2 秒轮询）

→ 既有查看页挂适配器，在终局比分位置显示当前比分

→ npm run sync:cloud && npm run check:cloud-sync && npm test 全绿

查看端不新增页面，故第四期没有二维码 / 投屏 / 分享入口（见 §九）。

八、工程约束

1. 新增写接口四处同步：mock.js、cloud.js、utils/write.js、src/actions.js；云函数 handler 由 dispatch.js 按导出自动登记。四处不一致时 datasource / write / cloud-core 三个测试会红。

2. 权限一律服务端判定：页面上的显隐只是体验，真正的闸门在 match-record.js 纯逻辑（经 lib/ 镜像被云端复用）。

3. 实时态写库必须幂等：一球一次写，断线重发 / 连点会重复计分。recordRally 带 rallyId，服务端按它去重（与既有 matchNaturalKey 同一思路）。

4. 并发收敛：同一场可能两台设备同时判球。写接口在事务内重读当前 rallies 长度，不匹配则拒绝、让客户端刷新（与 confirmMatch 的「已经处理过了」同一手法）。

5. 每球写不触发 bumpSeason：实时态不进回放，只有定稿提交才 bumpSeason。

6. 横屏是页面级配置：pageOrientation 写在新页面自己的 .json 里，app.json 的 window 不动，避免影响其余页面。

7. 零回归有测试兜底：先补「未指定裁判时 canRecordScore / canConfirm 与今天一致」的用例，再动实现。

8. 演示要能跑通：mock 数据源要能完整演一遍「指派裁判 → 横屏逐球 → 查看端同步 → 定稿确认」，与云端同一套纯逻辑。

9. 轮询只在适配器里：setInterval 只允许出现在 services/live-watch.js 一处；页面调 watchLiveScores 拿取消函数，绝不自建定时器。页面在 onUnload 必须调用取消函数，onHide 由适配器停表。这样「不频繁刷新」是可被单测覆盖的（假定时器 + 断言「值没变不回调」）。

九、明确「不做」的事

• ❌ 不做发球权 / 换发 / 场地交换的完整匹克球裁判器（除非 Q1 选 B）。

• ❌ 不做跨设备长连接（WebSocket / 云托管）：Q2 已选短轮询；适配器留了替换口，但本次不实现。

• ❌ 不做投屏 / 电视大屏 / 独立外屏页（pages/live-board）、二维码或分享入口（Q6 已定为现有页面就地显示）。

• ❌ 不提供「裁判接受 / 拒绝指派」的邀请流（默认静默指派，裁判从「我的比赛」看到即可）。

• ❌ 不改动 ELO / 赛季积分口径：实时比分只是录分方式，定稿后走的就是今天的 submitMatch → confirmMatch。

• ❌ 不回溯历史比赛（referee 为空一律按未指定处理）。

• ❌ 不做比赛直播 / 视频 / 图文播报，只做比分数字。

• ❌ 不做裁判工作量统计 / 排班表（可作为后续独立需求）。

十、实施状态（2026-09-14 四期全部完成）

§七 的四期全部落地，本文档由「方案」转为「已实施」的对照。

10.1 分期落地

| 期 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 裁判地基：match-record 加裁判闸 → assignMatchReferee / assignTieReferee 两个写接口 → 个人赛页面显示裁判 + 指派入口 | ✅ |
| 第二期 | 学院赛大场裁判：tie.referee 指派时写进该大场全部小项，startTie 生成草稿时带入 → 大场页显示与指派入口 | ✅ |
| 第三期 | 实时比分服务端：live-score.js 状态机 → live_scores 集合 + 四个写接口 + 一个批量读接口 → mock 与云端同路 | ✅ |
| 第四期 | 横屏计分台 pages/live-score + live-watch.js 轮询适配器 → 既有查看页就地显示实时比分 + 各录分页「实时计分」入口 | ✅ |

10.2 新增与改动

新增文件

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| miniprogram/services/live-score.js | 纯状态机（createLive / applyRally / undoRally / liveScoreOf / toOfficialScores），进 lib/ 镜像，三端共用 |
| miniprogram/services/live-store.js | mock 内存实时态，提供四个写接口的落库与幂等 |
| miniprogram/services/live-view.js | 查看端展示整形（describeLive / applyLiveRows / applyLiveTies），纯函数 |
| miniprogram/services/live-watch.js | 轮询适配器，setInterval 的唯一出口；空名单不启表、值没变不回调 |
| cloudfunctions/data/src/core/live-handlers.js | 云端五个接口（四个写 + getLiveScores），权限复用镜像里的 match-record.js |
| miniprogram/pages/live-score/ | 唯一的横屏页（pageOrientation: landscape）：左右两块大按钮判分、撤销、局分、定稿 |
| tests/live-score.test.js / live-view.test.js / live-watch.test.js / referee.test.js | 状态机闭环、展示整形、轮询纪律、裁判权限 |

主要改动：match-record.js（裁判闸 + hasReferee / canAssignReferee）、college-tie.js（大场裁判落到小项）、constants.js（LIVE_STATUS 等）、repository.js + src/adapters/cloud-repo.js（live_scores 集合）、src/core/read-handlers.js（读接口并入 live）、mock.js（四写一读 + attachLive）、services/cloud.js + utils/write.js + src/actions.js（写接口四处登记）、match-view.js / events-view.js / college-view.js（行上带实时比分）、pages/match / event-detail / match-entry / college-match / college-event-detail、app.json（注册新页）。

10.3 与原始方案的出入（仅一处）

学院赛小场首屏实时比分改走批量读。 方案（§6.2 末）说实时比分「并入既有读接口」，学院赛按 getMatchRecords({ eventId }) 取。但学院赛小场的 matches 有意把 eventId 留空（college-tie.js:296，小场不计个人赛事积分），按 eventId 查台账永远查不到小场。改为：详情页把本场所有小场的 matchId 收齐后一次 getLiveScores(legIds)——与轮询适配器同一个读接口，首屏与增量同源。个人赛仍走台账（其 eventId 有值），不变。

其余口径与方案一致，含：每球写不触发 bumpSeason（只有定稿才走 submitMatch → confirmMatch）、setInterval 只在 live-watch.js、横屏只写在 pages/live-score/live-score.json、Q5 裁判兼参赛在界面上给「兼参赛」提示。计分台页面侧另定了一条方案未写的交互口径：乐观更新 + 串行队列，每球带客户端 rallyId 幂等，队列排空时才用服务端返回对账。

10.4 验收

• npm run check:cloud-sync → 云函数共享库已同步，共 28 个文件；

• npm test → 1820 pass / 0 fail（含 page.test.js 里计分台的 4 条端到端用例）。

—— 方案与实施记录结束。Q1–Q6 已全部拍板（§5.1），四期已按 §七 全部落地（§十）。——